Утверждена

постановлением администрации

МО «Вельский муниципальный район»

Архангельской области

от 29 марта 2018 года № 260

ред. от 20 апреля 2018 года № 347

ред. от 04 октября 2018 года № 900

ред. от 23 октября 2018 года № 982

ред. от 25 декабря 2018 года № 1223

ред. от 1 апреля 2019 года № 310

ред.  от 07 августа 2019 года №761

ред. От 30 октября 2019 года №1063

ред. от 20 ноября 2019года №1142

ред. от 04.02 2020года № 108

ред. от 05.03.2020года № 201

ред. от 01.12.2020 года №1121

ред. от 28.01.2021 года №142

ред. от 16.08.2021 года №783

ред. от 30.09.2021 года №977

ред. От 18.11.2021 №1139

ред. От 26.12.2022 №1541

ред. От 08.12.2023 № 974

ред. От 21.02.2024 №145

ред. от 26.12.2024 № 1249

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории

Вельского муниципального района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Вельского муниципального района

«Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Вельского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Дата и номер постановления, которым утверждена муниципальная программа | № 370 от 23 марта 2017 года – утв. 1 этапа (2017 год) № 687 от 09 июня 2017 года – ред. 1 этапа № 1448 от 27 октября 2017 года – утв. 2 этапа (2018-2024гг) № 29 от 16 января 2018 года – ред. 2 этапа № 260 от 29 марта 2018 года – утв. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 347 от 20 апреля 2018 года – ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 900 от 04 октября 2018 года - ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 982 от 23 октября 2018 года - ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 1223 от 25 декабря 2018 года - ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 310 от 01 апреля 2019 года - ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) №761 от 07 августа 2019 года – ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) №1063 ОТ 30 октября 2019 года- ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 1142 от 20 ноября 2019 года- ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 108 от 04 февраля 2020 года ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 201 от 05марта2020 года ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 1121 от 01 декабря 2020 года ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 142 от 28 января 2021 года ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 873 от 16.08 2021 года ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 977 от 30.09.2021 года ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 1139 от 18.11.2021 года ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 1541 от 26.12.2022 года ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 974 от 08.12.2023года ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 145 от 21.02.2024 года ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) № 1249 от 26.12.2024 года ред. 1 и 2 этапа (2017-2024гг) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление капительного строительства, архитектуры и экологии администрации Вельского муниципального района (далее – УКС и экологии) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации МО «Вельское», ГП «Кулойское», СП «Аргуновское», СП «Благовещенское», СП «Липовское», СП «Муравьевское», МО «Низовское», СП «Пежемское», МО «Попонаволоцкое», МО «Пуйское», МО «Ракуло-Кокшеньское», СП «Солгинское», СП «Судромское», СП «Усть-Вельское», СП «Усть-Шоношское», СП «Хозьминское», СП «Шадреньгское». |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Вельского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вельского муниципального района. - Повышение уровня благоустройства общественных территорий Вельского муниципального района. - Повышение уровня благоустройства городских парков Вельского муниципального района. - Инвентаризация дворовых и общественных территорий, с последующим выявлением территорий, требующих благоустройства. - Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков. |
| Целевые показатели эффективности муниципальной программы | -Количество благоустроенных дворовых территорий; -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию; -Количество МКД на благоустроенных дворовых территориях; -Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству проинвентаризированных дворовых территорий гражданами, собственниками квартир МКД; -Количество благоустроенных общественных территорий; -Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию; -Площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий; -Количество благоустроенных парков; -Доля благоустроенных парков от общего количества парков; -Площадь благоустроенных городских парков; -Количество проинвентаризированных территорий поселений, городских округов; -Доля проинвентаризированных дворовых и общественных территорий от общего количества таких территорий; -Количество проинвентаризированных территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков; -Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков от общего количества таких территорий. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в три этапа: 2017 год; 2018 – 2024 годы, 2025-2030 годы; |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2024 годах за счет всех источников составляет 366 087,07 тыс. руб., в том числе: по годам: 2017 год – 13 657,20 тыс. руб.; 2018 год – 17 630,10 тыс. руб.; 2019 год – 24 416,43 тыс. руб.; 2020 год – 19 529,40 тыс. руб.; 2021 год – 157 737,27 тыс. руб.; 2022 год – 85 860,55 тыс. руб.; 2023 год – 32 338,59 тыс. руб. 2024 год- 14 917,53тыс. руб. по источникам и годам: средства федерального бюджета – 243 312,74тыс. руб.: 2017 год – 10 570,80 тыс. руб.; 2018 год – 12 423,41 тыс. руб.; 2019 год –21 172,31 тыс. руб.; 2020 год – 17140,66 тыс. руб.; 2021 год – 83 725,40тыс. руб.; 2022 год – 58 874,90 тыс. руб.; 2023 год – 26 799,99 тыс. руб.; 2024 год- 12 605,28 тыс. руб. средства областного бюджета – 105 130,16тыс. руб.: 2017 год – 1 865,40 тыс. руб.; 2018 год – 2 947,47 тыс. руб.; 2019 год – 432,09 тыс. руб.; 2020 год – 349,81 тыс. руб.; 2021 год – 69 632,98 тыс. руб.; 2022 год – 26 101,44 тыс. руб.; 2023 год – 2 695,83 тыс. руб.; 2024 год- 1 105,14тыс. руб. средства бюджета Вельского муниципального района– 2,5 тыс. руб.: 2017 год – 2,5 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024год – 0 тыс. руб. Средства бюджетов поселений– 10 115,59 тыс. руб.: 2017 год – 1 218,50 тыс. руб.; 2018 год – 2 183,47 тыс. руб.; 2019 год – 432,09 тыс. руб.; 2020 год – 349,81тыс. руб.; 2021 год –4361,11 тыс. руб.; 2022 год -535,75 тыс. руб.; 2023 год – 777,62 тыс. руб.; 2024год – 257,25 тыс. руб. Внебюджетные источники – 100,17 тыс. руб.: 2017 год – 0,00 тыс. руб.; 2018 год – 75,75 тыс. руб.; 2019 год – 24,42 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 0,00 тыс. руб.; 2022 год- 0,00 тыс. руб.; 2023 год – 0,00 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб. МБ поселений (доп. средства) – 7425,9 тыс. руб. 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 2355,52тыс. руб.; 2020 год – 1689,12 тыс. руб.; 2021 год – 17,78 тыс. руб.; 2022 год - 348,46 тыс. руб.; 2023 год – 2 065,15 тыс. руб. 2024 год – 949,86 тыс. руб. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | - Благоустройство дворовых территорий Вельского муниципального района»; - Благоустройство общественных территорий Вельского муниципального района; - Благоустройство парков на территории Вельского муниципального района; -Инвентаризация дворовых и общественных территорий, с последующим выявлением территорий, требующих благоустройства; - Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий; - улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан; - повышение привлекательности города. |

### 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере.

1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В Вельском муниципальном районе более 600 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по      Вельскому муниципальному району полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производилось работ во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов требуется ремонт освещения придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустройство детских площадок. Наличие на придомовых территориях разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для маломобильных групп населения.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

- установка бордюрных камней.

- установка песочниц.

- установка качелей.

- устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

- освещение детских и спортивных площадок.

- оборудование детской (игровой) площадки.

- оборудование спортивной площадки.

- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

- газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.

- обрезка деревьев и кустов.

- уборка сухостойных деревьев.

- демонтаж и устройство новых хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.

- устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

- отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.

- устройство площадок для выгула животных.

- устройство вело парковок.

- иные виды работ;

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Вельского муниципального района имеются парки, скверы, аллеи.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- учитывать оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости, а не только минимальным нормам;

- обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах;

- устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения Вельского муниципального района.

# 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

2.1. Основной целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района» является повышение уровня благоустройства территорий Вельского муниципального района;

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вельского муниципального района.

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Вельского муниципального района.

- повышение уровня благоустройства городских парков Вельского муниципального района.

- инвентаризация дворовых и общественных территорий, с последующим выявлением территорий, требующих благоустройства.

- инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Срок реализации муниципальной программы – 2017-2030 годы.

Муниципальная программа реализуется в три этапа: 2017 год; 2018-2024 годы, 2025-2030 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Вельского муниципального района с привлечением средств федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств областного и местного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей бюджетов.

Общий объем финансирования программы составляет 366 087,07 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 243 312,74 тыс. руб., средства областного бюджета –

105 130,16 тыс. руб., средства бюджета Вельского муниципального района - 2,5 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 10 115,59 тыс. руб., внебюджетные источники – 100,17 тыс. руб., дополнительная доля бюджета поселения – 7 425,90 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования программы

по источникам финансирования и годам

| Источники финансирования | Объем финансирования всего (тыс.руб.) | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 2017 г. | # 2018 г. | # 2019 г. | # 2020 г. | # 2021 г. | # 2022г. | # 2023г | # 2024г |
| Всего по программе ФКГС, в том числе | 366 087,07 | 13 657,20 | 17 630,10 | 24 416,43 | 19 529,40 | 157 737,27 | 85 860,55 | 32 338,59 | 14 917,53 |
| Федеральный бюджет | 243 312,74 | 10 570,80 | 12 423,41 | 21 172,31 | 17 140,66 | 83 725,40 | 58 874,90 | 26 799,99 | 12 605,28 |
| Областной бюджет | 105 130,16 | 1 865,40 | 2 947,47 | 432,09 | 349,81 | 69 632,98 | 26 101,44 | 2 695,83 | 1 105,14 |
| Бюджет МО «Вельский муниципальный район» | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципальных образований по соглашению | 10 115,59 | 1 218,50 | 2 183,47 | 432,09 | 349,81 | 4 361,11 | 535,75 | 777,62 | 257,25 |
| Внебюджетные источники | 100,17 | 0,00 | 75,75 | 24,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дополнительная доля бюджета поселения | 7 425,90 | 0,00 | 0,00 | 2 355,52 | 1 689,12 | 17,78 | 348,46 | 2 065,15 | 949,86 |

# 4. Целевые показатели эффективности муниципальной программы.

# Перечень целевых показателей эффективности муниципальной программы, достижение которых предполагается при выполнении поставленных программой задач, приведен в приложении №1 к Программе.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:

- снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий;

- улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан;

- повышение привлекательности города.

6. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Вельского муниципального района от 04.07.2018 года №556.

7. Система программных мероприятий муниципальной программы.

В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района», в ее составе предусмотрены мероприятия, в рамках которых выполняются наиболее важные задачи.

7.1. Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий Вельского муниципального района

Ответственный исполнитель мероприятия: УКС и экологии.

Соисполнители мероприятия: Администрации МО «Вельское», ГП «Кулойское», СП «Аргуновское», СП «Благовещенское», СП «Липовское», СП «Муравьевское», СП «Низовское», СП «Пежемское», СП «Попонаволоцкое», СП «Пуйское», СП «Солгинское», СП «Судромское», СП «Усть-Вельское», СП «Усть-Шоношское», СП «Хозьминское», СП «Шадреньгское».

Цель мероприятия: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

Задачи мероприятия:

а) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД;

б) повышение уровня вовлеченности граждан, заинтересованных лиц, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

В результате исполнения мероприятия ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, установка скамеек и урн, озеленение и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;

в) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня по проездах и тротуарах и т.д.

В программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений граждан, заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

7.2. Мероприятие «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района

Ответственный исполнитель мероприятия: УКС и экологии.

Соисполнители мероприятия: Администрации МО «Вельское», ГП «Кулойское», СП «Аргуновское», СП «Благовещенское», СП «Липовское», СП «Муравьевское», СП «Низовское», СП «Пежемское», СП «Попонаволоцкое», СП «Пуйское», СП «Ракуло-Кокшеньское», МО «Солгинское», СП «Судромское», СП «Усть-Вельское», СП «Усть-Шоношское», СП «Хозьминское», СП «Шадреньгское».

Цель мероприятия: повышение уровня благоустройства общественных территорий Вельского муниципального района.

Задачи мероприятия:

а) увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

В результате исполнения мероприятия ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания;

б) повышение комфортности проживания населения;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта.

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для маломобильных групп населения.

7.3. Мероприятие «Благоустройство парков на территории Вельского муниципального района

Ответственный исполнитель мероприятия: УКС и экологии.

Соисполнитель мероприятия: Администрация МО «Вельское».

Цель мероприятия: повышение уровня благоустройства парков на территории Вельского муниципального района.

Задачи мероприятия:

а) увеличение количества благоустроенных парков.

В результате исполнения мероприятия ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания;

б) повышение комфортности проживания населения;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта.

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для маломобильных групп населения.

7.4. Мероприятие «Инвентаризация территории поселений, городских округов»

Ответственный исполнитель мероприятия: УКС и экологии.

Соисполнители мероприятия: Администрации МО «Вельское», ГП «Кулойское», СП «Аргуновское», СП «Благовещенское», СП «Липовское», МО «Муравьевское», МО «Низовское», СП «Пежемское», СП «Попонаволоцкое», СП «Пуйское»,СП «Ракуло-Кокшеньское», СП «Солгинское», СП «Судромское», СП «Усть-Вельское», СП «Усть-Шоношское», СП «Хозьминское», СП «Шадреньгское».

Цель мероприятия: оценка текущего состояния сферы благоустройства на территории Вельского муниципального района.

Задачи мероприятия:

а) определения перечня дворовых и общественных территорий, оценка их состояния.

В результате исполнения мероприятия ожидаются следующие результаты:

а) выявление территорий, требующих благоустройства.

7.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков:

Ответственный исполнитель мероприятия: УКС и экологии.

Соисполнители мероприятия: Администрации МО «Вельское», ГП «Кулойское», СП «Аргуновское», МО «Благовещенское», МО «Липовское», МО «Муравьевское», МО «Низовское», СП «Пежемское», МО «Попонаволоцкое», СП «Пуйское», МО «Ракуло-Кокшеньское», СП «Солгинское»,    СП «Судромское»,    СП «Усть-Вельское», СП «Усть-Шоношское», СП «Хозьминское», СП «Шадреньгское».

Цель мероприятия: оценка текущего состояния сферы благоустройства земельных участков индивидуальных жилых домов на территории Вельского муниципального района.

Задачи мероприятия:

а) определения перечня территории индивидуальных жилых домов, оценка их состояния.

В результате исполнения мероприятия ожидаются следующие результаты:

а) выявление территорий, требующих благоустройства.

Приложение №1

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Вельского муниципального

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Вельского муниципального района

«Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района»

| № |  | Наименование | Ед.изм. | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Плановые значения по периодам действия программы с нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник определения значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Администрации Вельского муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество благоустроенных дворовых территорий (с накопительным итогом) | Ед | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
| 2. |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию (с накопительным итогом) | % | 0 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
| 3. |  | Количество МКД на благоустроенных дворовых территориях | Ед | 0 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 4. |  | Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству проинвентаризированных дворовых территорий гражданами, собствен-никами квартир МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Минимального перечня работ по благоустройству | % | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | -Дополнительного перечня работ по благоустройству | % | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - |  | - |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Вельского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Количество благоустроенных общественных территорий (с накопительным итогом) | Ед | 0 | 8 | 17 | 14 | 20 | 32 | 44 | 56 |  | 65 |  |  |
| 6. |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию (с накопительным итогом) | % | 0 | 6 | 12 | 12 | 16 | 25 | 34 | 41 |  | 48 |  |  |
| 7. |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0 | 0 | 6,496 | 5,152 | 1,42 | 0 | 0 | 0,25 |  | 0.41 |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства городских парков Вельского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Количество благоустроенных парков (с накопительным итогом) | Ед | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |
| 9. |  | Доля благоустроенных парков от общего количества парков (с накопительным итогом) | % | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |
| 10. |  | Площадь благоустроенных городских парков | га | 0 | 1,52 | 1,4238 | 0,699 |  | - | - | - |  | - |  |  |
| Задача 4. Инвентаризация дворовых и общественных территорий, с последующим выявлением территорий, требующих благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проинвентаризированных территорий |  | Ед | 0 | 564 | - | - | - | - | 564 | 564 |  | 564 |  |  |
| 2. | Доля проинвентаризиро-ванных городских и общественных территорий от общего количества таких территорий. |  | % | 0 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Задача 5. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проинвентаризированных территорий |  | Ед | 0 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Доля проинвентаризиро-ванных индивидуальных жилых домов и земельных участков от общего количества таких территорий. |  | % | 0 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |

Приложение №2

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории Вельского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Вельского муниципального района

«Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района»

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий Вельского муниципального района | Администрация Вельского муниципального района (Отдел УКС и экологии) Соисполнители: Администрации муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 8119,80 | 1515,00 | 488,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, установка скамеек и урн, озеленение и т.д. Обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня по проездах и тротуарах и т.д. |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6735,20 | 1063,64 | 445,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1188,50 | 118,18 | 9,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений | 196,10 | 257,43 | 9,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 75,75 | 24,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий Вельского муниципального района | Администрация Вельского муниципального района (Отдел УКС и экологии) Соисполнители: Администрации муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 4963,80 | 15330,97 | 23927,97 | 18057,90 | 14303,40 | 22736,21 | 29 958,591 | 13479,63861 | Создание благоприятной среды обитания. Повышение комфортности проживания населения. Обеспечение условий для отдыха и спорта. Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для маломобильных групп населения. |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3367,60 | 10831,51 | 20726,48 | 17140,66 | 13725,40 | 21509,8 | 26 799,991 | 12605,27561 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 594,30 | 2693,72 | 422,99 | 349,81 | 280,11 | 438.98 | 546,938 | 257,25052 |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений | 999,40 | 1805,74 | 422,99 | 349,81 | 280,11 | 438,98 | 546,938 | 257,25052 |  |
|  |  |  | МБ поселений (доп. средства) | 0,0 | 0,0 | 2355,518 | 217,62 | 17,78 | 348,46 | 2064,723 | 359,86196 |  |
| 3. | Благоустройство парков Вельского муниципального района | Администрация Вельского муниципальный район» (Отдел УКС и экологии) Соисполнители: Администрации муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 573,60 | 784,13 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Создание благоприятной среды обитания. Повышение комфортности проживания населения. Обеспечение условий для отдыха и спорта Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для маломобильных групп населения. |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 468,00 | 528,26 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 82,60 | 135,57 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений | 23,00 | 120,30 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Инвентаризация дворовых и общественных территорий, с последующим выявлением территорий, требующих благоустройства | Администрация Вельского муниципального района (Отдел УКС и экологии) Соисполнители: Администрации муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выявление территорий, требующих благоустройства. |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | Администрация Вельского муниципального района (Отдел УКС и экологии) Соисполнители: Администрации муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выявление территорий, требующих благоустройства. |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 6 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения» | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения» | Общий объем средств, в т.ч. |  |  |  | 1471,50 | 143433,87 | 62000 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000,00 | 37000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 69352,87 | 25000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Заинтересованные граждане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Дополнительная доля бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 1471,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Разработка Проектно- сметной документации | Администрация Вельского муниципального района (Отдел УКС и экологии) Соисполнители: Администрации муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1124,34 | 2379,995 | 590,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,10 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662,47 | 2148,891 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджеты поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,77 | 230,67694 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Дополнительная доля бюджета поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42706 | 590,00 |
| 6 8 | Иной межбюджетный трансферт на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники | Городское поселение «Кулойское» Вельского муниципального района Архангельской области | Общий объем средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,89018 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,89018 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |  |
|  | Всего по программе |  | Общий объем средств, в т.ч. | 13657,20 | 17630,10 | 24416,43 | 19529,40 | 157737,27 | 85 860,55 | 32 338,586 | 14 917,528,78 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 10570,80 | 12423,41 | 21172,31 | 17140,66 | 83725,40 | 58 874,90 | 26 799,99 | 12 605,27561 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1865,40 | 2947,47 | 432,09 | 349,81 | 69632,98 | 26 101,44 | 2 695,829 | 1 105,14070 |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений по соглашению | 1218,5 | 2183,47 | 432,09 | 349,81 | 4361,11 | 535,75 | 777,61551 | 257,25052 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 75,75 | 24,42 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Дополнительная доля бюджета поселений | 0,0 | 0,0 | 2355,52 | 1689,12 | 17,78 | 348,46 | 2065,15 | 949,86196 |  |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории Вельского муниципального района»

Ресурсное обеспечение

муниципальной программы Вельского муниципального района

«Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района»

| № | Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. |  | Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района | Общий объем финансирования, в т.ч. | 13 657,20 | 17 630,10 | 24416,43 | 18057,90 | 14303,40104 | 22736,21356 | 29 958,59136 | 13 479,63861 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 10 570,80 | 12 423,41 | 21172,31 | 17140,66207 | 13725,40032 | 21509,79829 | 26 799,99112 | 12605,27561 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 865,40 | 2 947,47 | 432,09 | 349,80943 | 280,11021 | 438,97547 | 546,93858 | 257,25052 |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджеты поселений по соглашению | 1 218,50 | 2 183,47 | 432,09 | 349,80943 | 280,11021 | 438,97547 | 546,93857 | 257,25052 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 75,75 | 24,42 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Дополнительная доля бюджета поселений | 0 | 0 | 2355,52 | 217.62484 | 17,78030 | 348,46433 | 2 064,72309 | 359,86196 |
| 2 2 |  | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения» | Общий объем финансирования, в т.ч. |  |  |  | 1471,5 | 143433,87 | 62000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000,00 | 37000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 69352,87 | 25000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |  | 4081 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Заинтересованные граждане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Дополнительная доля бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 1471,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  | Разработка Проектно- сметной документации | Общий объем финансирования, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1124,33656 | 2 379,995 | 590,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,09804 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,46715 | 2 148,891 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77137 | 230,67694 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Дополнительная доля бюджета поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42606 | 590,00 |
| 4 |  | Иной межбюджетный трансферт на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники | Общий объем финансирования, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,89018 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,89018 |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | Бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района»

Таблица 1

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2017 году

| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Благоустройство дворовых территорий Вельского муниципального района | МО «Вельское» Общая дворовая территория д. 123 и 125 по ул. Дзержинского и д. 46 по ул. Гагарина в г.Вельске | 2017 |
|  |  | МО «Кулойское» Дворовая территория в п. Кулой, ул. Ленина, д. 74 | 2017 |
|  |  | МО «Муравьевское» Дворовая территория в д.Горка Муравьевская ул.70 лет Октября , д.9 и д.9 А | 2017 |
|  | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | МО «Вельское», ул. Набережная им. Моисеенко | 2017, 2018, 2019 |
|  |  | МО «Вельское», ул.Нечаевского, 1 | 2017 |
|  |  | МО "Благовещенское", с.Благовещенское ул. Центральная, д. 7 Сквер | 2017 Продолжается в 2018,2019 |
|  |  | МО "Аргуновское", п. Аргуновский ул. Парковая д.1 Детская площадка | 2017 |
|  |  | МО "Муравьёвское", д.Лукинская ул.Нижняя, 14 детская спортивная площадка | 2017 продолжается в 2021 году |
|  |  | МО "Попонаволоцкое", п.Пасьва ул.Фефилова, д.14 детская площадка | 2017 |
|  |  | МО "Пуйское", с.Долматово ул.Надежды, д.11 | 2017 Продолжение в 2022 году |
|  |  | МО "Солгинское", п.Солгинский Правобережная, 5 детская площадка | 2017 |
|  | Благоустройство парков на территории Вельского муниципального района | МО «Вельское», ПАРК ул.Набережная (51611 кв.м) | 2017 Продолжается в 2024 году |

Таблица 2

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018 году

| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий Вельского муниципального района | МО «Муравьевское», д.Горка Муравьевская, ул.70 Лет Октября, д.11 и 11А | 2018 |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | МО «Вельское», ул.Набережная имени Моисеенко | 2018, продолжение в 2019 году |
| 3 |  | МО «Аргуновское», п.Аргуновский, ул.Полевая, напротив дома № 4 | 2018 |
| 4 |  | МО «Благовещенское», с.Благовещенское, ул.Центральная, д.7 Сквер | 2018, продолжается в 2019 году |
| 5 |  | МО «Кулойское», рп Кулой, парк ул. Мира, дом 16 | 2018 |
| 6 |  | МО «Липовское», д.Малая Липовка, ул.Одиновская, д.95 | 2018 |
| 7 |  | МО «Низовское», д.Теребино, ул. Дальняя, д.10 детская площадка | 2018 |
| 8 |  | МО «Пежемское, с.Пежма ул.Центральная, д.2а Площадка у ДК | 2018 |
| 9 |  | МО «Попонаволоцкое», с. Павловское, д.32 детская площадка | 2018 |
| 10 |  | МО «Пуйское», д.Игнатовка, ул. Центральная, у дома № 4 | 2018 продолжение в 2022 году |
| 11 |  | МО «Ракуло - Кокшеньгское», д. Козловская, ул. Крайняя, 21 детская площадка | 2018 |
| 12 |  | МО «Солгинское», п.Солгинский, ул.Красноармейская детская площадка | 2018 |
|  |  | МО «Судромское», п. Погост, ул. Центральная, д.19 Парк воинской славы | 2018 (продолжается в 2019 году) |
|  |  | МО «Усть - Вельское», д. Никифорово, д.47 | 2018 |
|  |  | МО «Усть - Шоношское», п.Усть - Шоноша, ул. Северная, д.1 | 2018 |
|  |  | МО «Хозьминское», п.Хозьмино Центральная, 23-а северная сторона от здания Дома культуры | 2018 |
|  | Благоустройство парков на территории Вельского муниципального района | МО «Вельское» г. Вельск, ул. Горького, ул. Некрасова Городской парк «Переменка» (РМЗ) | 2018 (продолжается в 2019 году) |

Таблица 3

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2019 году

| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | МО «Муравьевское», д.Горка Муравьевская, ул.70 Лет Октября, д.11 и 11А | 2019 |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | МО "Судромское" Парк воинской славы п. Погост ул. Центральная, д. 1 | 2019 |
| 3 |  | МО " Пежемское" Парк Победы Пежма ул. Центральная, 4-А | 2019 |
| 4 |  | МО "Шадреньгское" Детский городок д. Семеновская, д. 59 | 2019 |
|  |  | МО "Ракуло-Кокшеньгское" Детская площадка д.Козловская, ул. Крайняя д.21 | 2019 |
| 6 |  | МО "Попонаволоцкое" Парк у Обелиска, п. Пасьва, ул.Фефилова, д.18 | 2019 |
| 7 |  | МО "Благовещенское"Сквер с.Благовещенское ул.Центральная, д.7 | 2019 |
| 8 |  | МО "Вельское"Ул.Набережная г. Вельск ул. Набережная д.1 | 2019 |
| 9 |  | МО "Кулойское" Парк и площадь у ДК п. Кулой ул.Мира , д.16 | 2019 |
| 10 |  | Вельск, ул Набережная, (6627 м) Ломоносовская аллея | 2019 |
| 11 |  | МО «Вельское» УЛИЦА Карпеченко г. Вельск, ул. Карпеченко, д.1 | 2019 |
| 12 | Благоустройство парков на территории Вельского муниципального района | МО "Вельское", Парк Победы г. Вельск ул.Гагарина, 47 | 2019 |
| 13 |  | МО "Вельское" Парк Переменка г. Вельск, ул.Горького, ул.Некрасова | 2019 |

Таблица 4

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2020 году

| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | ГП "Кулойское" Парк и площадь у ДК п. Кулой ул.Мира, д.16 | 2020 продолжение 2021 |
|  |  | МО «Пуйское», Центральный парк, с. Долматово, ул. Партизанская у д.35 | 2020 продолжение 2021 |
|  |  | МО «Вельское» ул. Карпеченко г. Вельск, ул. Карпеченко, д.1 | 2020 |
|  |  | МО «Вельское» ул. Дзержинского г. Вельск, ул. Дзержинского (ул1 Мая и Фефилова) | 2020 |
|  |  | СП «Судромское» Парк "Любавина роща", п. Погост, ул. Центральная, 20 на восток от д.20. | 2020 продолжение 2021 |
|  |  | МО «Вельское» Ломоносовская аллея г.Вельск, ул.Набережная, 37 (6627 кв.м.) | 2020, продолжение 2021 |
|  |  | МО "Вельское", Аллея Карпеченко, г. Вельск, на пересечение улиц Гагарина и Октябрьская, ул. Октябрьская 96,98,100,104а,106а | 2020 |
|  |  | МО "Вельское" Улица Набережная г. Вельск ул. Набережная д.1 | 2020 продолжение 2021 |
|  |  | МО «Вельское», ул. Дзержинского (Малые города и исторические поселения) | 2020 (ПСД)продолжение 2021 |
|  |  | СП «Шадреньгское «Пруд, п. Шунема, ул. Куйбышева у д.31 | 2020 продолжение 2021 |
|  |  | МО «Аргуновское», Сквер, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, напротив дома 11, | 2020 продолжение 2021 |
|  |  | СП «Муравьевское» дер. Горка Муравьевская, ул. Школьная, у д. 1 | 2020 (ПСД) продолжение 2021 |

Таблица 5

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2021 году

| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | СП «Аргуновское», Сквер, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, напротив дома 11, | 2021-2022 |
|  |  | МО "Вельское" Улица Набережная г. Вельск ул. Набережная д.1 | 2021 |
|  |  | МО «Вельское» ул. Карпеченко г. Вельск, ул. Карпеченко, д.1 | 2021 |
|  |  | МО «Вельское» Ломоносовская аллея г.Вельск, ул.Набережная, 37 (6627 кв.м.) | 2021 |
|  |  | МО «Вельское», ул. Дзержинского (Малые города и исторические поселения) | 2021 |
|  |  | МО «Вельское» «Аллея Карпеченко», ул. Октябрьская | 2021-2022 |
|  |  | ГП "Кулойское" Парк и площадь у ДК п. Кулой ул.Мира, д.16 | 2021-2022 |
|  |  | СП «Муравьевское» дер. Горка Муравьевская, ул. Школьная, у д. 1 | 2021 |
|  |  | МО «Пуйское», Центральный парк, с. Долматово, ул. Партизанская у д.35 | 2021-2022 |
|  |  | СП «Судромское» Парк "Любавина роща", п. Погост, ул. Центральная, 20 на восток от д.20. | 2021 |
|  |  | СП «Шадреньгское «Пруд, п. Шунема, ул. Куйбышева у д.31 | 2021-2022 |

Таблица 6

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2022 году

| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | СП «Аргуновское», Сквер, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, напротив дома 11, | 2022 |
| 2 |  | МО "Вельское" Парк Советской милиции (Южный парк) ул Белинского | 2022 |
| 3 |  | МО «Вельское» ул. Карпеченко г. Вельск, ул. Карпеченко, д.1 | 2022 |
| 4 |  | МО «Вельское» «Аллея Карпеченко», ул. Октябрьская | 2022 |
| 5 |  | МО «Вельское», ул. Набережная | 2022 |
| 6 |  | ГП "Кулойское" Парк и площадь у ДК п. Кулой ул.Мира, д.16 | 2022 |
| 7 |  | ГП "Кулойское, «Центральная улица, улица Мира» в р.п. Кулой | 2022 и проектирование |
| 8 |  | СП «Муравьевское» дер. Горка Муравьевская, Муравьевский парк, ул. Школьная | 2022 |
| 9 |  | МО «Пуйское», Центральный парк, с. Долматово, ул. Партизанская у д.35 | 2022 |
| 10 |  | СП «Судромское» Детский городок, д. Пайтовская | 2022 |
| 11 |  | СП «Судромское», Парк"Любавина роща",Вельский район, п. Погост, ул. Центральная | 2022 |
| 12 |  | СП «Шадреньгское «Пруд, п. Шунема, ул. Куйбышева у д.32 | 2022 |
| 13 |  | СП Усть – Вельское Парк, д. Ежевская, Тепличный переулок д.1 А | 2022 (разработка ПСД) |
| 14 |  | ГП "Кулойское,,ул. Центральная улица, ул. Комсомольская, | 2022 (разработка ПСД) |

Таблица 7

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году

| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | СП «Аргуновское», Сквер, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, напротив дома 11, | 2023 |
| 2 |  | ГП "Вельское" Парк Советской милиции (Южный парк) ул. Белинского | 2023 |
| 3 |  | ГП "Вельское», Вельск, Карпеченко, 10 «Скейт – Парк» | 2023 |
| 4 |  | ГП "Кулойское" Парк и площадь у ДК п. Кулой ул. Мира, д.16 | 2023 |
| 5 |  | ГП "Кулойское, «Центральная улица, улица Мира» в р.п. Кулой | 2023 |
| 6 |  | СП «Муравьевское» дер. Горка Муравьевская, Муравьевский парк, ул. Школьная уд.4 | 2023 |
| 7 |  | МО «Пуйское», Центральный парк, с. Долматово, ул. Партизанская у д.35 | 2023 |
| 8 |  | СП «Судромское» Детский городок, д. Пайтовская | 2023 |
| 10 |  | СП «Шадреньгское п. Шунема, ул. Центральная у д.11 | 2023 |
| 11 |  | СП «Шадреньгское д. Семеновская у д.59 | 2023 |
| 12 |  | СП «Шадреньгское «Пруд, п. Шунема, ул. Куйбышева у д.32 | 2023 |
|  |  | Разработка ПСД |  |
| 1 |  | ГП "Вельское", г. Вельск, ул. Первого Мая (от ул. Дзержинского до ул. Революционной | 2023 |
| 2 |  | СП Усть – Вельское Парк, д. Ежевская, Тепличный переулок д.1 А | 2023 (2 этап) |
| 3 |  | ГП "Кулойское, ,ул. Центральная улица, ул. Комсомольская, | 2023 |
| 4 |  | СП «Шадреньгское, п. Шунема, ул. Центральная д.17 Парковка у администрации | 2023 |
| 5 |  | СП «Судромское» детский спортивно-игровой комплекс п. Погост ул. Центральная | 2023 |

Таблица 8

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году

| № п/п | Мероприятие | Поселение | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | городское поселение «Вельское» | Архангельская область, г. Вельск, ул. 1 Мая (в границах от ул. Дзержинского до ул. Революционная) | 2024 |
| 2 |  | городское поселение «Кулойское» | "Центральная улица, ул. Калинина, 1", р.п. Кулой, ул. Калинина | 2024 |
| 3 |  | городское поселение «Кулойское» | в р.п. Кулой, ул. Ленина | 2024 (Иной межбюджетный трансферт) |
| 4 |  | сельское поселение «Муравьевское» | д. Горка Муравьевская ул. Школьная у дома № 4 (Муравьевский парк) | 2024 |
| 5 |  | сельское поселение «Пуйское» | "Центральный парк в с. Долматово ул. Партизанская у д.35 | 2024 |
| 6 |  | сельское поселение «Судромское» | Детский городок д. Пайтовская, Вельский район | 2024 |
| 7 |  | сельское поселение «Усть-Вельское» | д. Ежевская, за домом 1, культурно-развлекательного парка семейного отдыха» - 2 ЭТАП | 2024 |
| 8 |  | сельское поселение «Хозьминское» | Вельский район, д. Кишерма | 2024 |
| 9 |  | сельское поселение «Шадреньгское» | Парковка, Вельский район, Шадреньгское, п. Шунема, ул. Центральная, дом 17 | 2024 |
|  |  |  | Разработка ПСД |  |
| 1 |  | городское поселение «Кулойское» | Зона отдыха (озеро), пос. Кулой, ул. Победы - ул. Калинина | 2024 (местный бюджет поселения) |

Таблица 9

Адресный перечень всех дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве

| Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Городское поселение «Вельское»: |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Октябрьская 96, 98,100 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. К. Маркса 19 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Кирова 29, 31, 33 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. К. Маркса 20, 20а, 22, 22а, 26а, 26б |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Привокзальная 8,10 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Чехова 9,11,13 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Дзержинского 12, 14, ул. Фефилова 3 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Фефилова 12, ул. Дзержинского 21 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Дзержинского 140 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Дзержинского 197а, 199а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.50 лет Октября 91, 91а, 91в, 91г, 93, 93б |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Победителей 10,12 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Победителей 6, 8, ул. Чехова 37 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Победителей 4, 2, ул. Чехова 22, 22а, 24 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Белинского 1, 3 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Белинского 4, 6, ул. Гайдара 11а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Белинского 7, ул. Дзержинского 112 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Белинского 8,10, ул. Дзержинского 114,116,118 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Попова 16а, 16б |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Попова 4, 6а, |
|  | МО «Вельское», г Вельск, ст. Вага 8 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.50 лет Октября 46, 48 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.50 лет Октября 54, 56белинск |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.50 лет Октября 58, 60, ул. Речная 5, 11 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.50 лет Октября 79, 79а, 81а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.50 лет Октября 79б, 81б |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Школьный 5, 7, ул. .Некрасова 90, 92, 94, 96, ул. Гагарина 12 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Гагарина 35, 35а, 37, ул. Мичурина 36 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Дзержинского 128, 130, 132 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Дзержинского 1а, 1б, ул. Конева 2а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Дзержинского 134,136 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Гагарина 39, 39а, 39б, 41, 41а, 41б, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 47б, ул. Советская 127, 129 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Заводская 44, 46, 48 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Заводская 52, 54, 54а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Заречная 1, 3 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Дзержинского 128а, 130а, 130б, ул.Гайдара 15, 15а, 19, 19а, 21 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Гайдара 18г, 18д, 18ж, 20б, 20в, 24а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Гайдара 18а, 18б,18в, 20, 20а, 22, 22а, 24 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Гайдара 26, ул.Чехова 5 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Гайдара 3, 5, 7 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.К.Маркса 91, 91а, 91б, 91г |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Гагарина 20, ул.К.Маркса 97, 99, ул.Пушкина 102 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Киевская 3, 5 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Кирова , 8а, 8б, 8в, 8г, 10а, 10б, 10в, 10г |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Кирова 14, 14б, 18а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Кирова 25, 27 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Кирова 35, 35а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Кирова 37, 39 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Речная 4, 6, 8, ул.Тракторная 11 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Строителей 4, 6,7 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Речная 3, пер.Труда 4, ул.Тракторная 7, 9 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Тракторная 39, 39а, 39б, 39в |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Чехова 1, 1а, 1б |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Чехова 2, 2а, 2б, 4г, 6г |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Чехова 32, 34 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Чехова 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Грибоедова 1б |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Комсомольская геолог 49а, 49б, 51а, 51б |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Гагарина 29, 29а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Некрасова 37а, 39, 39а, 41 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, пер.Мальцева 3, 3б, 5 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Октябрьская 104а, 106а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Попова 2, 2б, 4 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Правды 14 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Привокзальная 20, 22, 24 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Гагарина 38, 38а, 40 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Гагарина 15, ул.Привокзальная 40 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Гагарина 3 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Ломоносова 2, ул. Дзержинского 105 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Ломоносова 4 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Ломоносова 19, ул. Советская 91/11 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Дзержинского 85 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Революционная, 124 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Советская 2, 2а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Революционная 2а, 2б, 2в, ул.Конева 28б |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Батогова 1, 3 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Батогова 4, ул. Дзержинского 199 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Революционная, 2 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Дзержинского 90а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Некрасова 24б, 24в, 24г, 26, ул. 1-го Мая 55а, 63 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Кирова 53, 53а, 53б, 53в |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Некрасова 42в, 42г, ул. Мира 2а, 4 |
| - 2 | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Октябрьская 44, 46, 48 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Революционная, 21а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.50 лет Октября 83б |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Комсомольская 75, 77, ул. Некрасова 12б, 20а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Некрасова 80, 84, 86, 88 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Пушкина 99,101 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Геологов 13,15 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. К. Маркса 4, 6а, 6б, 6в |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. К. Маркса 5, 7, 7а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. К. Маркса 56, 58 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Заводская 50 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Лермонтова 28 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Толстого 6, 8, 10 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Толстого 11, 15 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Толстого 12 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Толстого 3, 5, 7, 9 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Толстого 17 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Песочная 3, 5, 7 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Песочная 4, 6 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Набережная 18, 20 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Набережная 43, 43а, 45 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Пушкина 98 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Пушкина 4а, 6а, 8,10, ул. Фефилова 75а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Солнечная 13, 15, 17, 19 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Солнечная 14, 16, 18 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Железнодорожный 1, 3, 5, 6 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Парковый 2, 4, 6, 8, 10 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Лесной 9 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Типографский, 11 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Цветочный, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а,, 12, 12а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, пер. Школьный 11,11а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.1-го Мая 8 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.1-го Мая 32а, 32б |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.1-го Мая 62 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.50 лет Октября 77а, 77б |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.50 лет Октября 83в, 85а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул.50 лет Октября 93, 93б |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Пушкина, д. 79 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Важская 50 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Гагарина 11 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Гагарина 9 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Геологов 14 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Октябрьская, 41 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Герцена 17 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Глиница 1 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул Голикова, 6 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Голикова, 9 |
| - 1 | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Дзержинского 61 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Дзержинского 66 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Дзержинского 126 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. К. Маркса 15 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. К. Маркса 42а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Октябрьская, 55 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Кирова 23, 23а, 23б |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Кирова 33а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Климовского 6а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Климовского 40 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Климовского 42 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Комсомольская 48, 48а |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Конева 41а, 41б, 43а, 43б |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Красная За |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Красная 76 |
|  | МО «Вельское», г. Вельск, ул. Красная 78а |
| - 1 | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Ломоносова 36б |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Мира 2а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Молчанова 1, 3, 5 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Молчанова 2, 4, 6, 8 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Набережная 24 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Некрасова 15б |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Нечаевского 10 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Нечаевского 11 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Октябрьская 8 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Привокзальная 38 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Пушкина 10 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Революционная 15а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Советская 11 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Тракторная 41а, 41б, 41в |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Тюленина , 10а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Учхоз 10 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Учхоз 12 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Фефилова 31 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Чехова 3 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Чехова 8а, 8б, 8в, 8г |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Яшина 10 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, пер.Лесной 7 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, пер.Мальцева 7 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.1 Мая 13 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.1 Мая 21 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.1 Мая 39 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. 1 Мая 46 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. 1 Мая 55а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. 1 Мая 64 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. 1 Мая 69 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Гайдара 14 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Гайдара 18б |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Грибоедова 4 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Дзержинского 100 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Дзержинского 5 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Дзержинского 52 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Дзержинского 56 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Дзержинского 61 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Дзержинского 64 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Советская 1 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Советская 44 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Советская 8 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Торговая 10 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Цыпнятова 20 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Карла Маркса 60 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Карла Маркса 6б |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Карла Маркса 7а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Карла Маркса 87 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Карпеченко 1 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Карпеченко 16 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Карпеченко 17 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Карпеченко 19 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Карпеченко 24 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Карпеченко 28 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Кирова 7 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Климовского 18 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Красная 11 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Красная 25 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Красная 45 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Красная 49 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Лазо 10а |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Дзержинского 104 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул. Садовая 2г |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Кошелева 7 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Нечаевского 20 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Нечаевского 24 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Нечаевского 7 |
|  | МО «Вельское», г.Вельск, ул.Октябрьская 35а |
|  | Сельское поселение «Попонаволоцкое» |
|  | - п. Пасьва ул. Фефилова д. 27 |
|  | - п. Пасьва ул. Фефилова д. 23, д. 25 |
|  | - п. Пасьва ул. Фефилова д. 3 |
|  | - п. Пасьва ул. Фефилова д. 27А, 29Б |
|  | - п. Пасьва ул. Фефилова д. 29, 29А |
|  | - п. Пасьва ул. Фефилова д. 6 |
|  | - п. Пасьва ул. Попова, д. 4 |
|  | - п. Пасьва ул. Стахановская д. 1а, ул. Фефилова д. 18 |
|  | - п. Пасьва ул. Стахановская д. 2, ул. Комсомольская д. 5 |
|  | - п. Пасьва ул. Заречная д. 25 |
|  | - п. Пасьва ул. Заречная д. 27 |
|  | - п. Пасьва ул. Лесная д. 22 |
|  | Сельское поселение «Муравьевское»: |
|  | - д. Горка Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 18 |
|  | - д. Горка Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 21, 21а |
|  | - д. Горка Муравьевская, ул. Школьная, д. 8 |
|  | - д. Горка Муравьевская, ул. Школьная, д. 10, 12 |
|  | - д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 10, 12 |
|  | - д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 14 |
|  | - д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 15 |
|  | - д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 17 |
|  | - д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 18 |
|  | - д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 20 |
|  | - д. Лукинская, д.22 |
|  | - д. Горка Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 13, 1За |
|  | - д. Горка Муравьевская, ул. 70 лет Октября, . 14 |
|  | - д. Горка Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 16 |
|  | - д. Горка Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 17 |
|  | Сельское поселение «Хозьминское»: |
|  | - п. Хозьмино, ул. Школьная, д. 8 |
|  | - п. Хозьмино, ул. Дроздова, д. 2 |
|  | - п. Хозьмино, ул. Дроздова, д. 3 |
|  | Сельское поселение «Аргуновское»: |
|  | - п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 18 |
|  | - п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 16, 14 |
|  | - п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 23 и ул. Южная, д. 9 |
|  | - п. Аргуновский, ул. Комсомольская д. 22 |
|  | - п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 10 |
|  | - п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 12 |
|  | - п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 4 |
|  | - п. Аргуновский, ул. Мира, д. 4 |
|  | Сельское поселение «Благовещенское»: |
|  | - с. Благовещенское, ул. Школьная, д. 1, 3 |
|  | - с. Благовещенское, ул. Центральная, д. 6 |
|  | - с. Благовещенское, ул. Центральная, д. 7 |
|  | - с. Воскресенское д. 36 |
|  | Городское поселение «Кулойское» |
|  | - п. Кулой ул. Гагарина, 70 |
|  | - П. Кулой, ул. Локомотивная, 4 |
|  | - п. Кулой, ул. Локомотивная,2 |
|  | - . Кулой, ул.Локомотивная,2а |
|  | - п. Кулой, ул. Локомотивная, 4а |
|  | - п. Кулой, ул. Гагарина, 74 |
|  | - п. Кулой, ул. Ленина, 76 |
|  | - п. Кулой ул. Калинина, 17 |
|  | - п. Кулой ул. Калинина, 19 |
|  | - п. Кулой ул. Калинина, 21 |
|  | - п. Кулой ул. Калинина, 23 |
|  | - п. Кулой ул. Калинина, 23а |
|  | - п. Кулой ул. Калинина, 6 |
|  | - п. Кулой ул. Калинина, 8 |
|  | - п. Кулой ул. Кирова, 17 |
|  | - п. Кулой ул. Кирова, 20 |
|  | - п. Кулой ул. Комсомольская, 38 |
|  | - п. Кулой ул. Комсомольская, 42 |
|  | - п. Кулой ул. Комсомольская, 43 |
|  | - п. Кулой ул. Комсомольская, 49 |
|  | - п. Кулой ул. Кооперативная, 6 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 1 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 11 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 12 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 13 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 14 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 19 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 2 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 3 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 4 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 5 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 6 |
|  | - п. Кулой ул. Мира, 7 |
|  | - п. Кулой ул. Новая, 11а |
|  | - п. Кулой ул. Новая, 13 |
|  | - п. Кулой ул. Октябрьская, 10 |
|  | - п. Кулой ул. Победы, 22 |
|  | - п. Кулой ул. Победы, 24 |
|  | - п. Кулой ул. Полякова, 4 |
|  | - п. Кулой ул. Ленина, 40 (1, 2) |
|  | Сельское поселение «Пуйское» |
|  | с. Долматово ул. Молодежная д. 1, 3, 5 |
|  | Сельское поселение «Солгинское» |
|  | - п. Солгинский, ул. Набережная, д. 47 |
|  | - п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 3 |
|  | - д. Якушевская, ул. Набережная, д. 1, 3 |
|  | Сельское поселение «Судромское» |
|  | - п. Погост, ул. Центральная, д. 1, 2, 3 |
|  | - п. Погост, ул. Центральная, д. 4 |
|  | Сельское поселение «Усть-Вельское» |
|  | - д. Шиловская, 50 |
|  | - д. Шиловская, 52 |
|  | - д. Шиловская, 56 |
|  | - д. Шиловская, 58 |
|  | - д. Никифорово, 2 |
|  | - д. Никифорово, 1 |
|  | - д. Прилуцкая, ул. Солнечная, 50 |
|  | - д. Прилуцкая, ул. Солнечная, 52 |
|  | Сельское поселение «Усть- Шоношское» |
|  | - п. Усть-Шоноша, улица Первомайская д. 15, ул. Александра Пелых, д. 16 |
|  | - п. Усть-Шоноша ул. Южная д. 6А |
|  | - п. Усть-Шоноша, улица Южная д. 14А |
|  | Сельское поселение «Шадреньгское» |
|  | д. Семеновская, д. 43, 45 |

Таблица 10

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

|  | Городское поселение «Вельское»: |
| --- | --- |
|  | г. Вельск, улица 1 Мая |
|  | г. Вельск Улица Гагарина (в границах от ул. Дзержинского до пер. Привокзальный) |
|  | СКВЕР памяти жертв политических репрессий |
|  | г. Вельск, ул. Дзержинского, примерно в 25 метрах по направлению на запад от д. № 6-б по ул. Леонтьевская |
|  | ПАРК Спортивный на Вели г. Вельск, ул. Нечаевского |
|  | ПАРК г. Вельск, лесопарковая зона по ул. Пушкина, у дома № 8 |
|  | ПАРК «Трех культур» г. Вельск, ул. Нечаевского, площадью 20 000 кв. м. |
|  | АЛЛЕЯ Славы г. Вельск, ул. Тракторная, 7 |
|  | СКВЕР № 2 Центральной площади г. Вельск, ул. Дзержинского, 25 (2729 кв. м.) |
|  | СКВЕР у д.101 на дорожной развилке ул. Гагарина-ул. Пушкина |
|  | СКВЕР памяти воинов, погибших в локальных войнах, г. Вельск, ул. Дзержинского, примерно в 40 метрах по направлению на запад от д. № 133-а |
|  | по ул. Революционная, у дома № 1а |
|  | ПАРК Южный (Садовая-Белинского) г. Вельск, ул. Садовая, 20 |
|  | Сельское поселение «Муравьевское»: |
|  | - дер. Горка Муравьевская, ул. Кедровая, д. 1 (сквер) |
|  | - дер. Горка Муравьевская, пер. Торговый, ул. 70 лет Октября, д. 14 (центральная улица) |
|  | - дер. Горка Муравьевская, ул. Школьная, д. 8 (Муравьевский парк) |
|  | - дер. Филяевская, ул. Дорожная, д. (сквер) |
|  | - дер. Петуховская, д. 10а (детская площадка) |
|  | - дер. Филяевская, ул. Дружбы у д. 20-22 (детская площадка) |
|  | Сельское поселение «Хозьминское»: |
|  | Парк отдыха, п. Хозьмино, ул. Центральная, 23/1, северная сторона от здания Дома культуры |
|  | Общественная площадка для отдыха, д. Кишерма, у дома № 18 |
|  | Общественный парк у памятника ВОВ, п. Хозьмино, ул. Центральная, 23, южная сторона от здания Дома культуры |
|  | Сельское поселение «Аргуновское»: |
|  | Общественная территория, п. Аргуновский ул. Полевая, д.3а, (д.1) |
|  | п. Аргуновский, Парк Заозерская, 1 |
|  | Сельское поселение «Благовещенское»: |
|  | Центральная площадь, с. Благовещенское, ул. Центральная, ( д.1) |
|  | Набережная, с. Благовещенское, ул. Глазачева, . |
|  | Городское поселение «Кулойское» |
|  | - Зона отдыха (озеро), пос. Кулой, ул. Победы - ул. Калинина |
|  | - Детская площадка, пос. Кулой,у дома ул. Комсомольская, 65а |
|  | - п. Кулой Центральная улица,ул. Комсомольская, 1 |
|  | - п. Кулой Центральная улица, ул. Ленина, 1 |
|  | - п. Кулой Площадь Привокзальная |
|  | - п. Кулой Центральная улица, ул. Калинина, 1 |
|  | Сельское поселение «Лпиповское» |
|  | - Общественная площадка у Георгиевской библиотеки, с. Георгиевское, ул. Центральная, д. 25 |
|  | - Площадка для отдыха, с. Павловское, пер. Лесной, 5 |
|  | - Общественная площадка, п. Тимонино ул.Советская, д.3 |
|  | - площадка для отдыха Межозерье, с. Георгиевское |
|  | 5. Площадка для отдыха у СДК «Липовский», д. М.Липовка, ул. Одиновская, 95 |
|  | Сельское поселение «Пежемское» |
|  | Центральная, 27, площадка у клуба, д. Притыкинская, Берег |
|  | Сельское поселение «Попонаволоцкое» |
|  | П. Пасьва ул. Свердлова у д.16 (хоккейный корт) |
|  | П. Пасьва ул. Юбилейная (стадион) |
|  | П. Пасьва ул. Фефилова (центральная улица) |
|  | Детская площадка П. Саргино ул. Школьная у д.13 |
|  | Сельское поселение «Пуйское» |
|  | Общественная территория, д. Игнатовка, ул. Центральная, д. 4 |
|  | Общественная территория, п. Великое, ул. Первомайская, д. 5 |
|  | Центральный парк, с. Долматово ул. Партизанская у д. 35 |
|  | Сельское поселение «Солгинское»: |
|  | п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 7 Набережная |
|  | Сельское поселение «Судромское»: |
|  | - Детский спортивно-игровой комплекс, п. Погост, ул. Центральная, напротив дома 22 |
|  | - Сквер"Березовая аллея", п. Погост, ул. Центральная, напротив домов 1, 2, 3, 4а |
|  | - Детский городок, д. Пайтовская,влд.3 напротив ж.д. 28 |
|  | - Сквер "Новый", д. Погост, ул Новая влд.3 |
|  | - Летний парк, д. Луневская, (влд.11) |
|  | - Летний парк, п Иванское ,( влд.14) |
|  | - Детский спортивно-игровой комплекс, п. Иванское(влд.4) |
|  | - Центральная улица, д. Горы (влд.1) |
|  | - Центральная улица, п. Погост, ул Новая, влд.1 |
|  | - Центральная улица, п. Погост, ул. Заречная |
|  | - Центральная улица п. Важская Запань, влд1 |
|  | Сельское поселение «Уст ь- Вельское» |
|  | Общественная территория, д. Прилуцкая, ул. Солнечная, 48 |
|  | Общественная территория, п.Синега -Лесопункт, ул. Молодежная, д. 15 |
|  | Парк, д. Ежевская, Тепличный переулок д.1 А |
|  | Общественная территория, д. Никифорово, 47 |
|  | Сельское поселение «Усть-Шоношское» |
|  | Общественная территория (парк), пос. Усть-Шоноша, ул. Пионерская, д.5 |
|  | Сельское поселение «Шадреньгское» |
|  | Детский городок, Вельский район, п. Шунема, ул. Центральная у д.11 |
|  | д. Семеновская, ул. Набережная, у дома 7 |

Приложение 6

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Вельского муниципального района»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

| № п/п | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу |
| --- | --- |
| 1 | .Архангельская область Вельский район п.Шунема ул. Центральная, д.13 ИП Мельник Ольга Никандровна, |
| 2 | Архангельская область Вельский район п.Шунема ул. Центральная д.30, МБОУ «Шунемская ОШ №19» |
| 3 | собственник Вельское ГОРПО: Архангельская область, Вельский район, д.Теребино, ул.Дальняя д.6 |
| 4 | Архангельская область, Вельский район, МО "Судромское", п. Погост, ул. Центральная, д.11-в, территория гаража |
| 5 | Территория школы, п. Хозьмино, ул. Цветочная, д.9 |
| 6 | Территория хлебопекарни, п. Хозьмино, ул.Дроздова. д.1 |
| 7 | Территория у магазина Хозьминского сельпо, д. Кишерма, д. 36 а |
| 8 | Территория магазина «Для Вас», п. Хозьмино, ул. Центральная, 23а |
| 9 | АО «Важское», 165136 Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева, д.9 |
| 10 | ИП Колерова И.В., 165136 Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева, д.5а |
| 11 | ИП Воробьев П.Н., 165136 Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. центральная, д.18 |
| 12 | ООО «Догма», 16536 Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Центральная, д.5а |
| 13 | ИП Добровольская Т.А., 165136 Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Центральная, 3б |
| 14 | ИП Попов Д.Н., 165136 архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева, д.14 |
| 15 | ГАСУ АО «Вельский ПНИ» отделение Благовещенское, 165136 Архангельская область, Вельский район, с. Воскресенское |
| 16 | МБОУ «Благовещенская СШ №5», 165136 Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Центральная, д.10 |
| 17 | МБОУ «Солгинская СШ №86» п. Солгинский, ул. Советская, 29 |
| 18 | МБОУ «Солгинская СШ №86» п. Солгинский, ул. Советская, 39 |
| 19 | МБОУ «Солгинская СШ №86» п. Солгинский, ул. Набережная, 29 |
| 20 | ООО «Лукошко» п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 1в |
| 21 | ООО «Лукошко» п. Солгинский, ул. Красноармейская, д. 13а |
| 22 | ООО «Лукошко» п. Солгинский, ул. Набережная, 16а |
| 23 | ООО «Вльскхлебопродукт-2» п. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 6 |
| 24 | ООО «Вльскхлебопродукт-2» п. Солгинский, ул. Набережная, д. 19 |
| 25 | Шоношское сельпо д. Якушевская, ул. Набережная, д. 24 |
| 26 | МУК «Солгинский СДК» п. Солгинский, ул. Набережная, д. 23 |
| 27 | Липовское сельское потребительское общество; 165135, Архангельская область, Вельский район, д. Малая Липовка |
| 28 | ООО "Диал-Север" 165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица 50 Лет Октября, 48, стр. 2 |
| 29 | Аюта Л 165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Дзержинского, 94 |
| 30 | ООО «Вельская неделя» 165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Дзержинского 53/7 |
| 31 | УК 165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Дзержинского, 86, стр.3 |
| 32 | ООО Уют 165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Горького, д.1 стр.7 |
| 33 | ООО ТТС 165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица 1 Мая, д.14 |
| 34 | УК 165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Дзержинского, д.62 д |
| 35 | Дионис 165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Советская, д.70 |
| 36 | ЗУ по адресу: АО, Вельский р-н, д. Козловская, ул. Крайняя, д. 3 |
| 37 | ЗУ по адресу: АО, Вельский р-н, д. Козловская, ул. Центральная, д. 26 |
| 38 | ЗУ по адресу: АО, Вельский р-н, д. Козловская, пер. Школьный, д. 2 |
| 39 | ЗУ по адресу: АО, Вельский р-н, д. Козловская, ул. Крайняя, д. 2 |
| 40 | ЗУ по адресу: АО, Вельский р-н, д. Козловская, ул. Центральная, д. 24 |
| 41 | с. Пежма, ул. Центральная, 5А (магазин "Саша", ИП Журавлева Г. А. |
| 42 | с. Пежма, ул. Центральная, 1А (Магазин № 38 Вельское ГОРПО) |
| 43 | с. Пежма, ул. Советская, 5а (магазин "Бриз" № 13, ИП Воронцова В. Н.) |
| 44 | МБУК «Вельский РКЦ» СП «Пуйская клубная система» Архангельская область Вельский район с. Долматово ул. Партизанская д.35 |
| 45 | ГБУЗ «Вельская ЦРБ» СП «Долматовская амбулатория» Архангельская область Вельский район с. Долматово ул. Партизанская д.55 |
| 46 | МБУК «Вельский РКЦ» СП «Пуйская клубная система» Архангельская область Вельский район пос. Великое ул. Новая д.8 |
| 47 | МБУК «Вельский РКЦ» СП «Пуйская клубная система» Архангельская область Вельский район д. Игнатовка ул. Центральная д.4 |
| 48 | ИП Зубаровская В.В. Архангельская область Вельский район п. Великое ул. Новая д.6 |
| 49 | «Пуйское сельское потребительское общество» Архангельская область Вельский район с. Долматово, Партизанская, 39 |
| 50 | Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Кулойское", р.п. Кулой, ул. Гагарина (привокзальная площадь) ОАО "РЖД" |
| 51 | Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Кулойское", р.п. Кулой, ул. Ленина 58а, магазин (ИП Попов А. А.) |
| 52 | Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Кулойское", р.п. Кулой, ул. Ленина 48а, "Русская тройка" (ИП Примаченко О. А.) |
| 53 | п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 5 ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» - Амбулатория |
| 54 | п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 6 Магазин «Бриз» И.П.Воронцова |
| 55 | п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д.11 «б» ФГУП «Почта России» |
| 56 | Пос. Усть-Шоноша ул. Ломоносова,д.12 (Шоношское сельское потребительское общество) |
| 57 | ООО «Вельскмелиорация» д. Лукинская, ул. Зеленая, д. 2 |
| 58 | ООО « УК Дом плюс» д. Вороновская, д.1Б, стр. 9 |

Приложение  7

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района»

## Минимальный перечень

## видов работ по благоустройству дворовых территорий

- Ремонт дворовых проездов.

- Обеспечение освещения дворовых территорий.

- Установка скамеек.

- Установка урн.

Приложение 8

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района»

Нормативная стоимость

(единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий,

входящих в минимальный и дополнительный перечни

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Единицы измерения |  | Стоимость работ за 1 единицу измерения, не более, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |  |  | 1 м2 | 981,80 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  | 1 шт. | 18429 |
| 3 | Установка скамеек |  |  | 1 шт. | 10566,61 |
| 4 | Установка урн для мусора |  |  | 1 шт. | 4052,75 |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |  | 1 м2 | 2313,65 |
| 6 |  | Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой) |  | 1 м2 | 1278,04 |
| 7 |  | Установка бордюрных камней |  | 1 м | 1 083,95 |
| 8 |  | Установка песочниц |  | 1 шт. | 4912,00 |
| 9 |  | Установка качелей |  | 1 шт. | 41570,49 |
| 10 |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки) |  | 1 м2 | 5598,84 |
| 11 |  | Освещение детских и спортивных площадок |  |  |  |
| 11.1 |  | освещение детской площадки |  | 100 м2 | 363 663,17 |
| 11.2 |  | освещение спортивной площадки |  | 200 м2 | 519 765,02 |
| 12 |  | Оборудование детской (игровой) площадки |  | 1 комплекс | 207 108,75 |
| 13 |  | Оборудование спортивной площадки |  | 1 комплекс | 152 708,23 |
| 14 |  | Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) |  |  |  |
| 14.1 |  | посадка деревьев |  | 1 шт. | 12 876,84 |
| 14.2 |  | посадка кустарников |  | 1 шт. | 3889,75 |
| 14.3 |  | устройство клумб |  | 1 м2 | 2 847,47 |
| 15 |  | Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб |  | 1 м2 | 646,59 |
| 16 |  | Обрезка деревьев и кустов |  |  |  |
| 16.1 |  | обрезка деревьев |  | 1 шт. | 331,77 |
| 16.2 |  | вырубка кустарника |  | м | 343,00 |
| 17 |  | Уборка сухостойных деревьев |  | 1 шт. | 6116,6 |
| 18 |  | Демонтаж и устройство новых хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев |  |  |  |
| 18.1 |  | демонтаж хозяйственных построек |  | 1 постройка | 125 493,90 |
| 18.2 |  | устройство хозяйственных построек |  | 1 постройка | 114 301,56 |
| 19 |  | Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников |  |  |  |
| 19.1 |  | на 1-2 контейнера |  | 1 площадка | 44 036,21 |
| 19.2 |  | на 3-6 контейнеров |  | 1 площадка | 101 187,36 |
| 20 |  | Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью |  | 1 м2 | 250,16 |
| 21 |  | Устройство площадок для выгула животных |  | 100 м2 | 259 747,44 |
| 22 |  | Устройство велопарковок |  | 1 шт. | 40 000,0 |
| 23 |  | Иные виды работ |  | 1 м2 | 300,0 |

Приложение 9

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района»

## Порядок

## аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

## направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ

## по благоустройству дворовых территорий

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вельского муниципального района  в рамках подлежащей утверждению Администрацией  Вельского муниципального района в установленном порядке муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2018-2024 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием.

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области №113-пп от 14 марта 2017 года «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп», денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет заказчика – Вельского муниципального района.

4. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывает администрация муниципального Вельского муниципального района.

## 5. После утверждения общественной комиссией  адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2024 годах, администрация Вельского муниципального района,  заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней.

6. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, принятому на общем собрании МКД, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

7. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

8. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

9. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из минимального и дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в сроки, установленные п.8 настоящего Порядка, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

10. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета администрации Вельского муниципального района с момента их зачисления на лицевой счет администрации Вельского муниципального района.

11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Вельского муниципального района, как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

12. Администрация Вельского муниципального района осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

13. Администрация Вельского муниципального района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14.  Администрация Вельского муниципального района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

15.  Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Вельского муниципального района на финансирование минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.

16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением по финансам и исполнению бюджета администрации Вельского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 10

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Вельского муниципального

района»

## Порядок финансового участия заинтересованных лиц

в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий

1. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.   При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству финансовое участие заинтересованных лиц обязательно, в размере 5% от стоимости мероприятий.

3. При реализации мероприятий по благоустройству общественных территории обязательное финансовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, предоставляются:

– копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет;

– копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет;

– иные расчетно-платежные документы.

Приложение 11

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Вельского муниципального

района»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн -проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Вельского муниципального района в 2017-2024 годы (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн - проекта

2.1. Разработка дизайн - проекта осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение 20 дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы.

2.3. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования (далее – уполномоченный орган) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн - проекта в течение 2 рабочих дней со дня его изготовления.

3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн -проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте муниципального образования для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

3.4. Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования

в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн - проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.

Приложение 12

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории

Вельского муниципального района»

Правила

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований поселений Вельского района в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды

- Общие положения

- Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- резервная дворовая или общественная территория - дворовая или общественная территория, прошедшие конкурсный отбор и (или) общественные обсуждения в порядке, установленном муниципальным образованием, и включенные в муниципальные программы на 2018 - 2024 годы, но не получившие финансирование за счет средств субсидии;

- комплексный проект благоустройства общественной территории - проект благоустройства общественной территории, предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения, сформированный в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 - 2024 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691/пр (далее - методические рекомендации Минстроя России).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

- Субсидии предоставляются бюджетам поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Вельск ого муниципального района, доведенными лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования.

- Субсидии предоставляются бюджетам поселений при соблюдении следующих условий:

- заключение соглашения между администрацией Вельского муниципального района и органом местного самоуправления поселений о предоставлении субсидии по результатам проведения конкурсных процедур по благоустройству общественных и дворовых территорий не позднее 1 мая года предоставления субсидии.  (далее - соглашение);

- обеспечение софинансирования за счет средств бюджета поселений реализации, предусмотренных в муниципальной программе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в размере не менее двух процентов от объема предоставляемой субсидии.

Допускается принятие бюджетами поселений дополнительных финансовых обязательств по софинансированию затрат, отнесенных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта к обязательствам заинтересованных лиц;

- обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству;

- обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, отобранных для реализации мероприятий муниципальной программы до 31 декабря 2018 года и включенных в муниципальную программу на 2019 год, должно составлять не менее пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству, в соответствии с результатами отбора дворовых территорий на основании утвержденных муниципальных порядков ежегодного отбора заявок от заинтересованных лиц.

- принятие положительного решения собственниками помещений многоквартирных домов о принятии созданного в результате выполненных работ по благоустройству имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечение реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, имеющих населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (в обязательном порядке), а также менее 1000 человек (в случае принятия поселением решения о реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий за счет средств субсидий).

- Распределение средств субсидий бюджетам муниципальных образований поселений утверждается постановлением администрации Вельск ого муниципального района.

- Распределение средств субсидий бюджетам поселений производится с учетом:

численности населения, проживающего на территории муниципального образования;

уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета согласно приложению N 3 к областному закону от 22 октября 2009 года N 78-6-ОЗ "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений";

площади расположенных на территории муниципальных образований многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта; наличия статуса исторического поселения;

своевременности, полноты и достоверности размещенной в предшествующем году муниципальным образованием информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды";

завершением муниципальным образованием мероприятий по благоустройству всех территорий, предусмотренных муниципальной программой (подпрограммой) в предшествующем году;

размера экономии средств субсидий, доведенных бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в предшествующем году;

представления не менее одного реализованного проекта по благоустройству территории для участия в конкурсе лучших практик.

- Для заключения соглашения органы местного самоуправления представляют в адрес администрации Вельского муниципального района копии следующих документов:

- копии муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 - 2024 годы, содержащие следующие данные:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 4 июля 2017 года N 261-пп;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 4 июля 2017 года N 261-пп;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) визуализацию элементов благоустройства;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

ж) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления.

Муниципальное образование может исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий износ и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом развития территории муниципального образования или другого подтверждающего документа при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", осуществляющей свою деятельность в соответствии с Положением о межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 1 марта 2017 года N 14-у (далее - межведомственная комиссия).

Муниципальное образование может исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы, или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли решений, предусмотренных настоящими Правилами и являющихся условиями предоставления субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, возможно только с учетом проведения общественных обсуждений муниципальных программ.

- выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете или гарантийное обязательство о внесении изменений в решение представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающие софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в размере не менее двух процентов от объема предоставляемой субсидии;

- документы, подтверждающие готовность принятия местными бюджетами дополнительных финансовых обязательств по финансированию затрат, необходимых для завершения работ по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу на текущий год, если стоимость указанных мероприятий превышает объем доведенных лимитов бюджетных обязательств по итогам распределения;

- документы, подтверждающие готовность заинтересованных лиц софинансировать мероприятия в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в размере, указанном в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящих Правил (копия протокола общего собрания заинтересованных лиц о готовности участия в муниципальной программе на 2017 - 2024 годы и решении софинансировать мероприятия по благоустройству территорий в размере, указанном в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящих Правил).

- Расходование средств субсидий допускается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальные программы, при условии проведения органами местного самоуправления (собственниками земельных участков) работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых планируется благоустраивать с использованием средств субсидии путем:

- предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений);

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

- Расходование средств субсидий допускается на выполнение работ по благоустройству общественных территорий путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Расходование средств субсидий допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий), выполнение работ по благоустройству территорий (включая приобретение оборудования) и на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, отобранных для благоустройства в установленном органами местного самоуправления порядке и включенных в муниципальные программы на год предоставления субсидии.

С целью вовлечения граждан в реализацию приоритетного проекта по формированию современной городской среды муниципальные образования в соответствии с разработанными муниципальными правовыми актами проводят ежегодный конкурсный отбор по определению дворовых территорий, планируемых для включения в муниципальные программы благоустройства территорий на последующий год.

Срок отбора заявок должен составлять не менее 30 дней, при этом последним днем проведения заявочной кампании должна быть дата не позднее 25 октября, ежегодно.

- Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящих Правил, содержащего следующие условия:

- размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления и расходования;

- обязательства муниципального образования:

а) о согласовании с администрацией Вельского муниципального района в случаях внесения изменений в муниципальные программы, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) изменение состава мероприятий указанных муниципальных программ;

б) о дополнительном софинансировании за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в случае, если стоимость указанных мероприятий превышает объем доведенных лимитов бюджетных обязательств;

в) об обеспечении проведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования) муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений;

г) об обеспечении учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, общественных территорий в муниципальную программу;

д)	об обеспечении осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, общественной комиссией, образованной в соответствии с подпунктом "в" пункта 11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169;

е) об обеспечении синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

ж)	об обеспечении синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

з)	об обеспечении проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

и)	о подготовке и утверждении не позднее 1 февраля текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на текущий год, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

к)	о получении не позднее 1 марта текущего года положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации - получении заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости в отношении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мероприятий по благоустройству общественных территорий в текущем году, включенных в муниципальные программы на 2017 - 2024 годы и реализуемых с использованием средств субсидии;

л)	 о заключение муниципальных контрактов по благоустройству каждой дворовой и общественной территории после 1 марта года предоставления субсидий со сроком завершения работ, предусмотренных муниципальным контрактом по благоустройству каждой дворовой и общественной территории, после 1 октября года предоставления субсидии;

м)	о завершении работ по благоустройству каждой дворовой и общественной территории, включенных на текущий год в муниципальную программу на 2017 - 2024 годы, не позднее 25 декабря  года предоставления субсидии;

Финансирование объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом и выполненного после 25 декабря года предоставления субсидии, осуществляется за счет средств местного бюджета.

н) 	о представлении в администрацию Вельского муниципального района планов-графиков производства работ в рамках заключенных муниципальных контрактов по благоустройству каждой дворовой и общественной территории в текущем году, включенных в муниципальные программы и реализуемых в рамках субсидии, согласованных органами местного самоуправления и подрядными организациями, в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципальных контрактов;

о) об обеспечении соблюдения сроков производства работ в соответствии с утвержденными планами-графиками производства работ в рамках заключенных муниципальных контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий в текущем году, включенных в муниципальные программы и реализуемых с использованием средств субсидии;

п) о размещении в ГИС ЖКХ в сроки, установленные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, достоверной информации в полном объеме по реализуемым муниципальным программам;

4) заключение муниципальных контрактов по благоустройству каждой дворовой и общественной территории после 1 марта года предоставления субсидий со сроком завершения работ, предусмотренных муниципальным контрактом по благоустройству каждой дворовой и общественной территории, после 25 декабря года предоставления субсидии;

5) завершение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов по благоустройству каждой дворовой и общественной территории после 25 декабря года предоставления субсидии;

Предоставление местному бюджету необходимого объема средств субсидии для оплаты выполненных работ в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9 и пунктом 10 настоящих Правил на основании следующих документов:

- муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- актов о приемке выполненных работ (КС-2);

- справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- счетов-фактур;

- иных договоров (соглашений) на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров и оборудования;

- в случае перечисления средств местного бюджета на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципального контракта - платежных документов, подтверждающих перечисление на счет подрядных организаций средств местных бюджетов;

- в случае, предусмотренном подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящих Правил, в части финансового участия заинтересованных лиц, - копий договоров на выполнение соответствующих работ, стоимость которых учитывается при определении объема софинансирования мероприятий со стороны заинтересованных лиц, а также копий лицензий и (или) иных документов, подтверждающих право подрядных организаций на выполнение соответствующего вида работ, и (или) документов, подтверждающих оплату подрядным организациям работ в порядке и на условиях, установленных муниципальным нормативным правовым актом;

- выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей соответствующий объем софинансирования.

После завершения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальные образования представляют в администрацию Вельского муниципального района платежные поручения, свидетельствующие о перечислении на счет подрядных организаций средств субсидий;

- документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц в мероприятиях по благоустройству территорий.

Документы, указанные в подпунктах 1 - 9 настоящего пункта, направляются в адрес администрации Вельского муниципального района на бумажном носителе в составе заявки муниципального образования для оплаты выполненных работ.

Документы, указанные в подпунктах 10 и 11 настоящего пункта, представляются в министерство на электронном носителе или направляются на адрес электронной почты администрации Вельского муниципального района в виде сканированных копий документов, подписанных уполномоченным должностным лицом;

- дизайн-проект благоустройства соответствующих дворовых и общественных территорий, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации - заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости в отношении мероприятий по благоустройству территории.

Приложение 13 к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Вельского муниципального района»

ПРАВИЛА

предоставления и распределения субсидии бюджетам

муниципальных районов Архангельской области на реализацию

программ формирования современной городской среды

(областной бюджет)

I. Общие положения

Настоящие Правила, разработанные в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом III государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп (далее – государственная программа), определяют правила предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных районов Архангельской области на реализацию программ формирования современной городской среды (областной бюджет) (далее соответственно – местный бюджет, муниципальный район)

В целях софинансирования мероприятий по реализации проектов благоустройства общественных территорий в сельских населенных пунктах Архангельской области в рамках муниципальных программ формирования комфортной городской среды (далее соответственно – мероприятия, субсидия).

Субсидия включена в перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Архангельской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по решению вопросов местного значения, утвержденный областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

  - Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство).

  - Субсидия предоставляется министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, доведенными лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования.

    - Порядок и условия предоставления субсидии

  - Субсидия предоставляется местным бюджетам на основании итогов конкурса по предоставлению субсидии (далее – конкурс). Организатором конкурса является министерство.

  - Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении следующих условий:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Архангельской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии в размере не менее 10 процентов от общего объема предоставляемой субсидии на реализацию мероприятий;

2) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий и подтверждающей софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета в размере, указанном в подпункте 1 настоящего пункта (или предоставление гарантийного обязательства о внесении изменений

- муниципальную программу);

численность населения, проживающего на территории муниципального образования Архангельской области, на территории которого планируются мероприятия, составляет не более 5,0 тыс. человек;

4) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету, предусматривающего обязательства муниципального района по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее – соглашение);

5) возврат муниципальным районом средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 17 – 20 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп (далее – общие требования).

  - Министерство направляет в органы местного самоуправления муниципальных районов (далее – органы местного самоуправления) извещения о начале проведения конкурса не позднее чем за пять календарных дней до дня начала приема заявок на участие в конкурсе (далее – заявка).

Извещение о начале проведения конкурса содержит следующие сведения: 1) место, время и срок приема заявок;

2) требования к заявке, предусмотренные пунктом 7 настоящих Правил; 3) дату, время и место проведения конкурса;

4) перечень документов, прилагаемых к заявке;

5) наименование, адрес и контактную информацию министерства;

6) проект соглашения.

  - Для участия в конкурсе органы местного самоуправления в сроки, определенные министерством в извещении о начале проведения конкурса, представляют в министерство заявку, содержащую следующие сведения:

1) необходимый объем средств субсидии на реализацию мероприятий;

2) сведения о мероприятиях и сроках их завершения, которые планируется реализовать за счет средств субсидии.

  - К заявке прилагаются следующие документы:

- копия утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий и подтверждающей софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета в размере, указанном в подпункте 1 пункта 5 настоящих	Правил (или	с	предоставлением	гарантийного	обязательства о внесении изменений в муниципальную программу);

  - выписка из решения представительного органа муниципального района о местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) или гарантийное письмо главы муниципального района о предоставлении

выписки	из	решения	представительного	органа	муниципального	района

местном бюджете, подтверждающие софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий в размере, указанном в подпункте 1 пункта 5 настоящих Правил;

- гарантийное обязательство муниципального района о завершении мероприятий в сроки, установленные соглашением.

Копии документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Органы местного самоуправления несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в заявке.

  - Органы местного самоуправления в целях оценки соответствия критериям рейтинговой оценки мероприятий, предусмотренным в приложении

- настоящим Правилам, вправе представить с заявкой следующие документы: 1) документы об утверждении проектной документации в соответствии

- законодательством Российской Федерации;

  - копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям	к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий и (или) проверки достоверности определения сметной стоимости объектов в отношении мероприятий по благоустройству территорий, включенных в муниципальные программы;

  - письмо, подписанное главой муниципального района, с указанием мероприятий, обеспечивающих синхронизацию выполнения работ с реализуемыми в муниципальном районе федеральными, региональными и муниципальными программами в рамках мероприятий национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

  - письмо, подписанное главой муниципального района, подтверждающее наличие объектов социальной инфраструктуры, размещенных на территории, планируемой к благоустройству.

10. Министерство осуществляет прием и рассмотрение заявок в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство

- принимает одно из следующих решений:

  - о допуске заявки к участию в конкурсе и направлении на рассмотрение межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной

городской	среды», осуществляющей	свою	деятельность	в	соответствии

Положением о межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 1 марта 2017 года № 14-у (далее – межведомственная комиссия);

- об отказе в допуске заявки к участию в конкурсе.

Решения министерства могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

  - Министерство принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 10 настоящих Правил, при наличии одного из следующих оснований:

1) представление органом местного самоуправления заявки с нарушением срока, определенного министерством в извещении о начале проведения конкурса;

2) представление органом местного самоуправления заявки, оформление которой не соответствует требованиям пунктов 7 и 8 настоящих Правил;

3) представление органом местного самоуправления документов, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, не в полном объеме;

4) представление органом местного самоуправления заявки, содержащей недостоверные сведения.

О принятом решении министерство уведомляет орган местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня его принятия.

Орган местного самоуправления вправе повторно представить заявку

- пределах срока, определенного министерством в извещении о начале проведения конкурса.

  - Министерство принимает решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 10 настоящих Правил, при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил.

  - Межведомственная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявок в соответствии с подпунктом 1 пункта 10 настоящих Правил проводит заседание комиссии, на котором осуществляются рассмотрение и оценка заявок по критериям рейтинговой оценки мероприятий, предусмотренным в приложении к настоящим Правилам.

Состав межведомственной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который влияет или может повлиять на осуществление полномочий конкурсной комиссией.

Для целей настоящих Правил под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена межведомственной комиссии влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им полномочий члена межведомственной комиссии.

Под личной заинтересованностью члена межведомственной комиссии понимается возможность получения им доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, братьями, сестрами, а также братьями,

сестрам, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми член межведомственной комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

  - случае возникновения у члена межведомственной комиссии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давления) на члена межведомственной комиссии, связанного с осуществлением им своих полномочий, член межведомственной комиссии обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной форме председателя межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии, которому стало известно

- возникновении у члена межведомственной комиссии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов вплоть до отстранения члена межведомственной комиссии, являющегося стороной конфликта интересов, от участия в рассмотрении и оценке заявок.

14. Распределение средств субсидии осуществляется между местными бюджетами муниципальных районов, заявки которых набрали количество баллов от пяти и более в соответствии с критериями рейтинговой оценки мероприятий, предусмотренными в приложении к настоящим Правилам.

Объем средств субсидии определяется согласно необходимому на реализацию мероприятий объему средств субсидии, указанному в заявке.

Рейтинговая оценка (место) заявки на предоставление средств субсидии определяется как сумма баллов, присвоенных заявке за соблюдение критериев рейтинговой оценки мероприятий.

  - случае равенства итоговых рейтинговых оценок заявок преимущество имеет заявка, дата регистрации которой имеет более ранний срок.

15. Итоги заседания межведомственной комиссии оформляются протоколом, который в том числе должен содержать следующие сведения

- распределении средств субсидии:

- муниципальное образование – получатель субсидии;

- наименования и сроки завершения мероприятий, которые планируется осуществить за счет средств субсидии.

16. На основании протокола, указанного в пункте 15 настоящих Правил, министерство разрабатывает и вносит для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области о распределении средств областного бюджета на предоставление субсидии.

Допускается утверждение не распределенного между местными бюджетами объема субсидий в размере не более пяти процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на второй год планового периода, если предоставление и распределение субсидии предполагается на плановый период.

В течение пяти дней со дня вступления в силу постановления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, министерство заключает с уполномоченным органом местного самоуправления соглашение в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области, содержащее условия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 7 общих требований.

Доведение лимитов бюджетных обязательств местным бюджетам производится министерством не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения.

  - Расходование средств субсидий допускается на выполнение мероприятий за счет средств субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

  - Средства субсидий, которые высвобождаются по итогам проведения процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, используются органами местного самоуправления по целевому назначению в рамках реализации указанных мероприятий.

  - Предоставление местному бюджету необходимого объема средств субсидии для оплаты выполненных работ осуществляется министерством на основании следующих документов:

1) муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

2) актов о приемке выполненных работ (КС-2);

3) справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

4) счетов-фактур;

5) иных договоров (соглашений) на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров и оборудования;

6) иных документов, необходимых для оплаты выполненных работ.

  - Субсидии из областного бюджета перечисляются на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета операций со средствами областного бюджета.

После представления органами местного самоуправления документов, указанных в пункте 19 настоящих Правил, министерство не позднее 10 рабочих дней со дня представления документов доводит предельные объемы финансирования на лицевые счета, открытые для учета операций по переданным полномочиям получателей средств областного бюджета.

Предоставление местным бюджетам необходимого объема средств субсидий для авансирования стоимости товаров, работ, услуг (в размере не более 30 процентов от цены муниципального контракта).

  - Для осуществления кассовых расходов с лицевых счетов уполномоченные органы местного самоуправления готовят заявки и направляют их в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Органы местного самоуправления представляют в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу следующие документы:

1) соглашение;

2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3) акты о приемке выполненных работ (КС-2);

4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры.

  - Операции со средствами субсидии осуществляются в установленном муниципальным образованием порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

  - Если заказчиками реализации мероприятий муниципальной программы являются органы местного самоуправления поселений, органы местного самоуправления муниципальных районов предоставляют субсидии бюджетам поселений в порядке и на условиях, установленных муниципальными нормативными правовыми актами муниципальных районов.

  - В случае непредставления муниципальным районом до 25 декабря текущего года в министерство документов, указанных в пункте 19 настоящих Правил, перечисление средств субсидии не осуществляется.

    - Контроль за целевым использованием субсидий

  - Органы местного самоуправления представляют в министерство отчетность об использовании субсидий в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашениями.

  - Финансовая ответственность муниципального образования за не достижение значений результатов использования субсидии определяется в соответствии с пунктами 17 – 20 общих требований.

27. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. Показателями результатов использования субсидии является количество реализованных мероприятий в рамках муниципальной программы.

- В случае выявления министерством или органами государственного финансового контроля нарушения органами местного самоуправления условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также условий соглашения соответствующий объем субсидии подлежит возврату в областной бюджет в течение 15 календарных дней со дня предъявления министерством или органами государственного финансового контроля соответствующего требования.

- Ответственность за нецелевое использование средств субсидий несут органы местного самоуправления.

К органам местного самоуправления, совершившим бюджетное нарушение, применяются бюджетные меры принуждения в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.