Приложение 1 к постановлению

администрации Вельского

муниципального района

от 21.02.2024г. № 145

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы Вельского муниципального района**

**«Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы)** | **Плановые значения по периодам действия программы с нарастающим итогом** | | | | | | | | **Источник определения значения показателей** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Администрации Вельского муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных дворовых территорий (с накопительным итогом) | Ед | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
| 2. | | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию (с накопительным итогом) | % | 0 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| 3. | | Количество МКД на благоустроенных дворовых территориях | Ед | 0 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |  |
| 4. | | Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству проинвентаризированных дворовых территорий гражданами, собствен-никами квартир МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Минимального перечня работ по благоустройству | % | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |  |
| -Дополнительного перечня работ по благоустройству | % | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий  Вельского муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Количество благоустроенных общественных территорий (с накопительным итогом) | Ед | 0 | 8 | 17 | 14 | 20 | 32 | 44 | 56 |  |  |
| 6. | | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, прошедших инвентаризацию (с накопительным итогом) | % | 0 | 6 | 12 | 12 | 16 | 25 | 34 | 41 |  |  |
| 7. | | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0 | 0 | 6,496 | 5,152 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства городских парков Вельского муниципального района. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Количество благоустроенных парков (с накопительным итогом) | Ед | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 9. | | Доля благоустроенных парков от общего количества парков (с накопительным итогом) | % | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 10. | | Площадь благоустроенных городских парков | га | 0 | 1,52 | 1,4238 | 0,699 |  | - | - | - | - |  |
| Задача 4. Инвентаризация дворовых и общественных территорий, с последующим выявлением территорий, требующих благоустройства | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество проинвентаризированных территорий | | Ед | 0 | 564 | - | - | - | - | 564 | 564 | - |  |
| 2. | Доля проинвентаризиро-ванных городских и общественных территорий от общего количества таких территорий. | | % | 0 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - |  |
| Задача 5. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество проинвентаризированных территорий | | Ед | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Доля проинвентаризиро-ванных индивидуальных жилых домов и земельных участков от общего количества таких территорий. | | % | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение 2 к постановлению

администрации Вельского

муниципального района

от 21.02.2024г.№ 145

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы Вельского муниципального района**

**«Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнители** | **Источник финансирования** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий Вельского муниципального района | Администрация  Вельского муниципального района (Отдел УКС и экологии)  Соисполнители: Администрации  муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 8119,80 | 1515,00 | 488,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, установка скамеек и урн, озеленение и т.д. Обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня по проездах и тротуарах и т.д. |
| Федеральный бюджет | 6735,20 | 1063,64 | 445,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1188,50 | 118,18 | 9,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты поселений | 196,10 | 257,43 | 9,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 75,75 | 24,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий Вельского муниципального района | Администрация  Вельского муниципального района (Отдел УКС и экологии)  Соисполнители: Администрации  муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 4963,80 | 15330,97 | 23927,97 | 18057,90 | 14303,40 | 22736,21 | 29 958,591 | 0,00 | Создание благоприятной среды обитания. Повышение комфортности проживания населения. Обеспечение условий для отдыха и спорта. Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для маломобильных групп населения. |
| Федеральный бюджет | 3367,60 | 10831,51 | 20726,48 | 17140,66 | 13725,40 | 21509,8 | 26 799,991 | 0,00 |
| Областной бюджет | 594,30 | 2693,72 | 422,99 | 349,81 | 280,11 | 438.98 | 546,938 | 0,00 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты поселений | 999,40 | 1805,74 | 422,99 | 349,81 | 280,11 | 438,98 | 546,938 | 0,00 |  |
| МБ поселений (доп. средства) | 0,0 | 0,0 | 2355,518 | 217,62 | 17,78 | 348,46 | 2064,723 | 0,0 |
| 3. | Благоустройство парков Вельского муниципального района | Администрация  Вельского муниципальный район» (Отдел УКС и экологии)  Соисполнители: Администрации  муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 573,60 | 784,13 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Создание благоприятной среды обитания. Повышение комфортности проживания населения. Обеспечение условий для отдыха и спорта Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для маломобильных групп населения. |
| Федеральный бюджет | 468,00 | 528,26 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 82,60 | 135,57 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты поселений | 23,00 | 120,30 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Инвентаризация дворовых и общественных территорий, с последующим выявлением территорий, требующих благоустройства | Администрация  Вельского муниципального района (Отдел УКС и экологии)  Соисполнители: Администрации  муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выявление территорий, требующих благоустройства. |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | Администрация Вельского муниципального района (Отдел УКС и экологии)  Соисполнители: Администрации  муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выявление территорий, требующих благоустройства. |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6  6 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения» | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения» | Общий объем средств, в т.ч. |  |  |  | 1471,50 | 143433,87 | 62000 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000,00 | 37000 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 69352,87 | 25000 | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Заинтересованные граждане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Дополнительная доля бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 1471,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Разработка Проектно- сметной документации | Администрация Вельского муниципального района (Отдел УКС и экологии)  Соисполнители: Администрации  муниципальных образований | Общий объем средств, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1124,34** | **2379,995** | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **365,10** | **0,0** | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **662,47** | **2148,891** | 0,0 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | 0,0 |
| Бюджеты поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **96,77** | **230,67694** | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Дополнительная доля бюджета поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,42706 |  |
|  | **Всего по программе** |  | **Общий объем средств, в т.ч.** | **13657,20** | **17630,10** | **24416,42** | **19529,45** | **157737,27** | **85 860,55** | **32 338,586** | 0,00 |  |
| **Федеральный бюджет** | **10570,80** | **12423,41** | **21172,31** | **17140,66** | **83725,40** | **58 874,90** | **26 799,99** | 0,00 |
| **Областной бюджет** | **1865,40** | **2947,47** | **432,09** | **349,81** | **69632,98** | **26 101,44** | **2 695,829** | **0,00** |
| **Бюджет Вельского муниципального района** | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** |  | **0,0** | **0** |
| **Бюджеты поселений** | **1218,5** | **2183,47** | **432,09** | **349,81** | **4361,11** | **535,75** | **777,61551** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **75,75** | **24,42** | **0,0** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Дополнительная доля бюджета поселений** | **0,0** | **0,0** | **2355,52** | **1689,12** | **17,78** | **348,46** | **2065,15** | **0,0** |  |

Приложение 3 к постановлению

администрации Вельского

муниципального района

от 21.02.2024г. № 145

**Ресурсное обеспечение**

**муниципальной программы Вельского муниципального района**

**«Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования** | | | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. |  | Формирование современной городской среды на территории Вельского муниципального района | Общий объем финансирования, в т.ч. | 13 657,20 | 17 630,10 | 24416,42 | 18058,40 | 14303,40104 | 22736,21356 | 29 958,59136 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 10 570,80 | 12 423,41 | 21172,31 | 17140,66207 | 13725,40032 | 21509,79829 | 26 799,99112 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 865,40 | 2 947,47 | 432,09 | 349,80943 | 280,11021 | 438,97547 | 546,93858 | 0,00 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 1 218,50 | 2 183,47 | 432,09 | 349,80943 | 280,11021 | 438,97547 | 546,93857 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 75,75 | 24,42 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дополнительная доля бюджета поселений | 0 | 0 | 2355,52 | 217.62484 | 17,78030 | 348,46433 | 2 064,72309 | 0 |
| 2  2 |  | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения» | Общий объем финансирования, в т.ч. |  |  |  | 1471,5 | 143433,87 | 62000 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000,00 | 37000 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 69352,87 | 25000 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |  | 4081 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заинтересованные граждане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Дополнительная доля бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 1471,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | Разработка Проектно- сметной документации | Общий объем финансирования, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1124,33656 | 2 379,995 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,09804 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,46715 | 2 148,891 | 0,00 |
| Бюджет Вельского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77137 | 230,67694 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дополнительная доля бюджета поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42606 | 0,00 |

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Вельского муниципального района на 2017-2024 годы»

Таблица 1

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Благоустройство дворовых территорий Вельского муниципального района | МО «Вельское» Общая дворовая территория д. 123 и 125 по ул. Дзержинского и д. 46 по ул. Гагарина в г.Вельске | 2017 |
|  | МО «Кулойское» Дворовая территория в п. Кулой, ул. Ленина, д. 74 | 2017 |
|  | МО «Муравьевское» Дворовая территория в д.Горка Муравьевская ул.70 лет Октября, д.9 и д.9 А | 2017 |
|  | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | МО «Вельское», ул. Набережная им. Моисеенко | 2017, 2018, 2019 |
|  | МО «Вельское», ул.Нечаевского, 1 | 2017 |
|  | МО "Благовещенское", с.Благовещенское  ул. Центральная,, д. 7 Сквер | 2017  Продолжается в 2018,2019 |
|  | МО "Аргуновское", п. Аргуновский  ул. Парковая д.1 Детская площадка | 2017 |
|  | МО "Муравьёвское", д.Лукинская  ул.Нижняя, 14 детская спортивная площадка | 2017  продолжается в 2021 году |
|  | МО "Попонаволоцкое", п.Пасьва ул.Фефилова, д.14  детская площадка | 2017 |
|  | МО "Пуйское", с. Долматово ул. Надежды, д.11 | 2017  Продолжение в 2022 году |
|  | МО "Солгинское", п.Солгинский  Правобережная, 5 детская площадка | 2017 |
|  | Благоустройство парков на территории Вельского муниципального района | МО «Вельское», ПАРК  ул.Набережная (51611 кв.м) | 2017  Продолжается в 2024 году |

Таблица 2

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий Вельского муниципального района | МО «Муравьевское», д.Горка Муравьевская, ул.70 Лет Октября, д.11 и 11А | 2018 |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | МО «Вельское», ул.Набережная имени Моисеенко | 2018, продолжение в 2019 году |
| 3 | МО «Аргуновское», п.Аргуновский, ул.Полевая, напротив дома № 4 | 2018 |
| 4 | МО «Благовещенское», с. Благовещенское, ул.Центральная, д.7 Сквер | 2018, продолжается в 2019 году |
| 5 | МО «Кулойское», рп Кулой, парк ул. Мира, дом 16 | 2018 |
| 6 | МО «Липовское», д.Малая Липовка, ул.Одиновская, д.95 | 2018 |
| 7 | МО «Низовское», д.Теребино, ул. Дальняя, д.10 детская площадка | 2018 |
| 8 | МО «Пежемское, с.Пежма ул.Центральная, д.2а Площадка у ДК | 2018 |
| 9 | МО «Попонаволоцкое», с. Павловское, д.32  детская площадка | 2018 |
| 10 | МО «Пуйское», д.Игнатовка,  ул. Центральная, у дома № 4 | 2018 продолжение в 2022 году |
| 11 | МО «Ракуло - Кокшеньгское», д. Козловская, ул. Крайняя, 21 детская площадка | 2018 |
| 12 | МО «Солгинское», п. Солгинский, ул.Красноармейская детская площадка | 2018 |
|  | МО «Судромское», п. Погост, ул. Центральная, д.19  Парк воинской славы | 2018  (продолжается в 2019 году) |
|  | МО «Усть - Вельское», д. Никифорово, д.47 | 2018 |
|  | МО «Усть - Шоношское», п.Усть - Шоноша, ул. Северная, д.1 | 2018 |
|  | МО «Хозьминское», п.Хозьмино Центральная, 23-а северная сторона от здания Дома культуры | 2018 |
|  | Благоустройство парков на территории Вельского муниципального района | МО «Вельское» г. Вельск, ул. Горького, ул. Некрасова  Городской парк «Переменка» (РМЗ) | 2018  (продолжается в 2019 году) |

Таблица 3

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | МО «Муравьевское»,  д.Горка Муравьевская, ул.70 Лет Октября, д.11 и 11А | 2019 |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | МО "Судромское" Парк воинской славы  п. Погост ул. Центральная, д. 1 | 2019 |
| 3 | МО " Пежемское" Парк Победы Пежма ул. Центральная, 4-А | 2019 |
| 4 | МО "Шадреньгское" Детский городок д. Семеновская, д. 59 | 2019 |
|  | МО "Ракуло-Кокшеньгское"  Детская площадка д.Козловская, ул. Крайняя д.21 | 2019 |
| 6 | МО "Попонаволоцкое"  Парк у Обелиска, п. Пасьва, ул.Фефилова, д.18 | 2019 |
| 7 | МО "Благовещенское"Сквер с.Благовещенское ул.Центральная, д.7 | 2019 |
| 8 | МО "Вельское"Ул.Набережная г. Вельск ул. Набережная д.1 | 2019 |
| 9 | МО "Кулойское"  Парк и площадь у ДК п. Кулой ул.Мира , д.16 | 2019 |
| 10 | Вельск, ул Набережная, (6627 м) Ломоносовская аллея | 2019 |
| 11 | МО «Вельское» УЛИЦА Карпеченко  г. Вельск, ул. Карпеченко, д.1 | 2019 |
| 12 | Благоустройство парков на территории Вельского муниципального района | МО "Вельское"  Парк Победы г. Вельск ул.Гагарина, 47 | 2019 |
| 13 | МО "Вельское"  Парк Переменка г. Вельск, ул.Горького, ул.Некрасова | 2019 |

Таблица 4

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | ГП "Кулойское" Парк и площадь у ДК п. Кулой ул.Мира, д.16 | 2020 продолжение 2021 |
|  | МО «Пуйское», Центральный парк, с. Долматово, ул. Партизанская у д.35 | 2020 продолжение 2021 |
|  | МО «Вельское» ул. Карпеченко г. Вельск, ул. Карпеченко, д.1 | 2020 |
|  | МО «Вельское» ул. Дзержинского  г. Вельск, ул. Дзержинского (ул1 Мая и Фефилова) | 2020 |
|  | СП «Судромское» Парк "Любавина роща", п. Погост, ул. Центральная, 20 на восток от д.20. | 2020 продолжение 2021 |
|  | МО «Вельское» Ломоносовская аллея  г.Вельск, ул.Набережная, 37 (6627 кв.м.) | 2020, продолжение 2021 |
|  | МО "Вельское", Аллея Карпеченко, г. Вельск, на пересечение улиц Гагарина и Октябрьская, ул. Октябрьская 96,98,100,104а,106а | 2020 |
|  | МО "Вельское"  Улица Набережная г. Вельск ул. Набережная д.1 | 2020 продолжение 2021 |
|  |  | МО «Вельское», ул. Дзержинского (Малые города и исторические поселения) | 2020 (ПСД)продолжение 2021 |
|  |  | СП «Шадреньгское «Пруд, п. Шунема, ул. Куйбышева у д.31 | 2020 продолжение 2021 |
|  |  | МО «Аргуновское», Сквер, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, напротив дома 11, | 2020 продолжение 2021 |
|  |  | СП «Муравьевское» дер. Горка Муравьевская, ул. Школьная, у д. 1 | 2020 (ПСД) продолжение 2021 |

Таблица 5

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | СП «Аргуновское», Сквер, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, напротив дома 11, | 2021-2022 |
|  | МО "Вельское"  Улица Набережная г. Вельск ул. Набережная д.1 | 2021 |
|  | МО «Вельское» ул. Карпеченко г. Вельск, ул. Карпеченко, д.1 | 2021 |
|  | МО «Вельское» Ломоносовская аллея  г.Вельск, ул.Набережная, 37 (6627 кв.м.) | 2021 |
|  | МО «Вельское», ул. Дзержинского (Малые города и исторические поселения) | 2021 |
|  |  | МО «Вельское» «Аллея Карпеченко», ул. Октябрьская | 2021-2022 |
|  |  | ГП "Кулойское" Парк и площадь у ДК п. Кулой ул.Мира, д.16 | 2021-2022 |
|  |  | СП «Муравьевское» дер. Горка Муравьевская, ул. Школьная, у д. 1 | 2021 |
|  |  | МО «Пуйское», Центральный парк, с. Долматово, ул. Партизанская у д.35 | 2021-2022 |
|  |  | СП «Судромское» Парк "Любавина роща", п. Погост, ул. Центральная, 20 на восток от д.20. | 2021 |
|  |  | СП «Шадреньгское «Пруд, п. Шунема, ул. Куйбышева у д.31 | 2021-2022 |

Таблица 6

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | СП «Аргуновское», Сквер, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, напротив дома 11, | 2022 |
| 2 | МО "Вельское"  Парк Советской милиции (Южный парк) ул Белинского | 2022 |
| 3 | МО «Вельское» ул. Карпеченко г. Вельск, ул. Карпеченко, д.1 | 2022 |
| 4 | МО «Вельское» «Аллея Карпеченко», ул. Октябрьская | 2022 |
| 5 |  | МО «Вельское», ул. Набережная | 2022 |
| 6 |  | ГП "Кулойское" Парк и площадь у ДК п. Кулой ул.Мира, д.16 | 2022 |
| 7 |  | ГП "Кулойское, «Центральная улица, улица Мира» в р.п. Кулой | 2022 и проектирование |
| 8 |  | СП «Муравьевское» дер. Горка Муравьевская, Муравьевский парк, ул. Школьная | 2022 |
| 9 |  | МО «Пуйское», Центральный парк, с. Долматово, ул. Партизанская у д.35 | 2022 |
| 10 |  | СП «Судромское» Детский городок, д. Пайтовская | 2022 |
| 11 |  | СП «Судромское», Парк "Любавина роща",Вельский район, п. Погост, ул. Центральная | 2022 |
| 12 |  | СП «Шадреньгское «Пруд, п. Шунема, ул. Куйбышева у д.32 | 2022 |
| 13 |  | СП Усть – Вельское Парк, д. Ежевская, Тепличный переулок д.1 А | 2022 (разработка ПСД) |
| 14 |  | ГП "Кулойское, ул. Центральная улица, ул. Комсомольская, | 2022 (разработка ПСД) |

Таблица 7

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | СП «Аргуновское», Сквер, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, напротив дома 11, | 2023 |
| 2 | ГП "Вельское"  Парк Советской милиции (Южный парк) ул. Белинского | 2023 |
| 3 | ГП "Вельское», Вельск, Карпеченко, 10 «Скейт – Парк» | 2023 |
| 4 | ГП "Кулойское" Парк и площадь у ДК п. Кулой ул. Мира, д.16 | 2023 |
| 5 | ГП "Кулойское, «Центральная улица, улица Мира» в р.п. Кулой | 2023 |
| 6 | СП «Муравьевское» дер. Горка Муравьевская, Муравьевский парк, ул. Школьная уд.4 | 2023 |
| 7 | МО «Пуйское», Центральный парк, с. Долматово, ул. Партизанская у д.35 | 2023 |
| 8 | СП «Судромское» Детский городок, д. Пайтовская | 2023 |
| 10 | СП «Шадреньгское п. Шунема, ул. Центральная у д.11 | 2023 |
| 11 | СП «Шадреньгское д. Семеновская у д.59 | 2023 |
| 12 |  | СП «Шадреньгское «Пруд, п. Шунема, ул. Куйбышева у д.32 | 2023 |
|  |  | Разработка ПСД |  |
| 1 |  | ГП "Вельское", г. Вельск, ул. Первого Мая (от ул. Дзержинского до ул. Революционной | 2023 |
| 2 |  | СП Усть – Вельское Парк, д. Ежевская, Тепличный переулок д.1 А | 2023 (2 этап) |
| 3 |  | ГП "Кулойское, ,ул. Центральная улица, ул. Комсомольская, | 2023 |
| 4 |  | СП «Шадреньгское, п. Шунема, ул. Центральная д.17 Парковка у администрации | 2023 |
| 5 |  | СП «Судромское» детский спортивно-игровой комплекс п. Погост ул. Центральная | 2023 |

Таблица 8

Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Поселение | Адрес территории (с указанием населенного пункта), включенной в муниципальную программу | Планируемый срок проведения благоустройства |
| 1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования на территории Вельского муниципального района | городское поселение «Вельское» | Архангельская область, г. Вельск, ул. 1 Мая (в границах от ул. Дзержинского до ул. Революционная) | 2024 |
| 2 | городское поселение «Кулойское» | "Центральная улица, ул. Калинина, 1",п. Кулой, ул. Калинина | 2024 |
| 3 | сельское поселение «Муравьевское» | д. Горка Муравьевская ул. Школьная у дома № 4 (Муравьевский парк) | 2024 |
| 4 | сельское поселение «Пуйское» | "Центральный парк в с. Долматово ул. Партизанская у д.35 | 2024 |
| 5 | сельское поселение «Судромское» | Детский городок д. Пайтовская, Вельский район | 2024 |
| 6 | сельское поселение «Усть-Вельское» | д. Ежевская, за домом 1, культурно-развлекательного парка семейного отдыха» - 2 ЭТАП | 2024 |
| 7 | сельское поселение «Хозьминское» | Вельский район, д. Кишерма | 2024 |
| 8 | сельское поселение «Шадреньгское» | Парковка, Вельский район, Шадреньгское, п. Шунема, ул. Центральная, дом 17 | 2024 |