Приложение №1

к постановлению администрации

Вельского муниципального района

Архангельской области

От 15.07.2024г.  № 602

Приложение №2

к муниципальной программе

Вельского муниципального района

«Поддержка в области дорожной деятельности

и пассажирских автоперевозок»

Перечень мероприятий муниципальной программы

Вельского муниципального района Архангельской области

«Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских автоперевозок»

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования (тыс.руб.) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Вельском районе (Дорожный фонд)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация мероприятий по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, деревянных мостов и искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры | Администрация Вельского муниципального района | Общий объем средств (тыс.руб.) | 36 420,80 | 58 796,93 | 55 510 ,15 | Выполнение работ по дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Улучшение качественно-технических характеристик автомобильных дорог. Обеспечение проезда всех видов транспорта по муниципальным дорогам. Транспортная доступность по муниципальным дорогам через водные преграды |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 36 420,80 | 58 796,93 | 55 510 ,15 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Вельского муниципального района | Общий объем средств (тыс.руб.) | 15 279,00 | 13 531,22 | 21 940,65 | Выполнение работ по дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Улучшение качественно-технических характеристик автомобильных дорог. Обеспечение проезда всех видов транспорта по муниципальным дорогам. Транспортная доступность по муниципальным дорогам через водные преграды |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 2 720,90 | 11 560,69 | 21 940,65 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 12 516,00 | 1 970,53 | - |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения «Кулойское» | 42,10 | - | - |  |
| 1.3 | Организация безопасности дорожного движения | Администрация Вельского муниципального района | Общий объем средств (тыс.руб.) | 5,40 | 368,94 | 900,00 | Обеспечение безопасности дорожного движения, проведение автоматизированного обследования автомобильных дорог |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 5,40 | 368,94 | 900,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме №1 | Администрация Вельского муниципального района | Общий объем средств (тыс.руб.) | 51 705,20 | 72 697,09 | 78 350,80 |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 39 147,10 | 70 726,56 | 78 350,80 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 12 516,00 | 1 970,53 | - |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения «Кулойское» | 42,10 | - | - |  |
| Подпрограмма №2 «Муниципальная поддержка в области пассажирских автоперевозок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по пригородным и междугородным муниципальным автобусным маршрутам на территории Вельского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение муниципальных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по пригородным и междугородным муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок на территории Вельского муниципального района | Администрация Вельского муниципального района | Общий объем средств (тыс.руб.) | 31 735,90 | 43 743,00 | 38 300,00 | Обеспечение связи районного центра с поселениями общественным автобусным сообщением. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулярным автобусным маршрутам пригородного и междугороднего сообщения. |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 31 735,90 | 43 743,00 | 38 300,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 2.2 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О Ветеранах» | Администрация Вельского муниципального района | Общий объем средств (тыс.руб.) | - | 4,70 | - | Предоставление льготы ветеранам, участникам, инвалидам Великой Отечественной Войны за проезд в автобусах по регулярным маршрутам в границах Вельского муниципального района; |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | 4,70 | - |  |
| 2.3 | Приобретение автобусов для осуществления перевозок пассажиров по регулярным автобусным маршрутам пригородного и междугороднего сообщения | Администрация Вельского муниципального района | Общий объем средств (тыс.руб.) | - | - | - | Приобретение автобусов для улучшения качества перевозок пассажиров по регулярным автобусным маршрутам пригородного и междугороднего сообщения. |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 2.4 | Получение субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | Администрация Вельского муниципального района | Общий объем средств (тыс.руб.) | - | - | 4 450,86 | Обеспечение связи районного центра с поселениями общественным автобусным сообщением. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулярным автобусным маршрутам пригородного и междугороднего сообщения. |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | - | - | 890,17 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | 3 560,69 |  |
|  | Итого по подпрограмме №2 | Администрация Вельского муниципального района | Общий объем средств (тыс.руб.) | 31 735,90 | 43 747,70 | 42 750,86 |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 31 735,90 | 43 743,00 | 39 190,17 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | 4,70 | 3 560,69 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Администрация Вельского муниципального района | Общий объем средств (тыс.руб.) | 83 441,10 | 116 444,79 | 121 101,66 |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Вельского муниципального района | 70 883,00 | 114 469,56 | 117 540,97 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 12 516,00 | 1 975,23 | 3 560,69 |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения «Кулойское» | 42,10 | - | - |  |